Основная цель проекта

Основной целью проекта является то, чтобы на предполагаемом месте объекта организовать теплицы. Предполагаемый объект – недостроенное здание школы.

Госкомимущество передаёт объект под нулевой вариант для дальнейшего использования, на усмотрение, вложив капитала не менее 1 миллиарда сум.

Нами предлагается проект со стоимостью 1 миллиард 600 миллионов сум и развитие его в трёх этапах:

1 этап – 500 миллионов сум

2 этап – 800 миллионов сум

3 этап – 300 миллионов сум

Реализация проекта

При первом этапе на вносимые 300 миллионов сум денежных средств необходимо построить стационарные теплицы около 25 штук (23м*10м*3м), а также оградить забором по периметру объекта. Для выполнения данных работ необходимы следующие материалы (см.таблицы).

Необходимые материалы для постройки стационарных теплиц.

таблица 1

| № | Наименование | Ед. изм. | К-во | Цена за ед. в тыс.сум | Сумма в тыс.сум |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Профиль (0,4м*0,4м) | метр | 15 000 | 6,0 | 60 000 |
| 2 | Профиль (0,3м*0,3м) | метр | 4 200 | 5,0 | 21 000 |
| 3 | Полиэтилен (0,7мкр) | метр | 18 000 | 1,5 | 27 000 |
| 4 | Электропровод | метр | 1 500 | 1,0 | 1 500 |
| 5 | Труба d50 | метр | 6 000 | 8,0 | 48 000 |
| 6 | Отводы d50 | шт | 1 200 | 8,0 | 9 600 |
| 7 | Лист металлический (1,75м*1,25м*0,3м) | шт | 180 | 200,0 | 36 000 |
| 8 | Труба d76 | метр | 400 | 18,0 | 7 200 |
| 9 | Труба d100 | метр | 300 | 25,0 | 7 500 |
| 10 | Рейки (0,5*0,5) | метр | 15 400 | 1,5 | 23 100 |
| 11 | Саморез | кг | 100 | 10,0 | 1 000 |
| 12 | Эл.лампа патрон в комплекте | шт | 300 | 10,0 | 3 000 |
| 13 | Цемент м400 | тн | 6,0 | 500,0 | 3 000 |
| 14 | Щебень | м3 | 15,0 | 50,0 | 750 |
| 15 | Чернозём (земля) | м3 | 200 | 70,0 | 14 000 |
| 16 | Электроды | пач | 100 | 35,0 | 35 000 |
| 17 | Сварочный аппарат | шт | 4 | 500,0 | 2 000 |
| 18 | Электрогенератор 4%5кВт | шт | 4 | 2 000,0 | 8 000 |
| 19 | Кирпичи | шт | 10 000 | 0,4 | 4 000 |
|  | Итого: |  |  |  | 280 150 |

Таким образом, на пустующей территории будет построено около 25 штук  (23м*10м*3м) теплиц.   В каждой теплице  посажено по 2 000 рассад помидоров. При правильном уходе каждая рассада даёт от 4кг до 7кг урожая.

Ограждения периметра

таблица 2

| № | Наименование | Ед. изм. | К-во | Цена за ед. в тыс.сум | Сумма в тыс.сум |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Труба d50 | метр | 800 | 8,0 | 6 400 |
| 2 | Профнастил (2м*1м*0,1м) | шт | 860 | 50,0 | 43 000 |
| 3 | Профиль (0,4м*0,4м) | метр | 1 800 | 6,0 | 10 800 |
| 4 | Цемент м400 | тн | 2 | 500,0 | 1 000 |
| 5 | Щебень | куб | 6 | 50,0 | 300 |
| 6 | Электроды | пач | 20 | 35,0 | 700 |
| 7 | Саморез по металлу | кг | 30 | 10,0 | 300 |
|  | Итого: |  |  |  | 62 000 |

| № | Штатное расписание | К-во человек | Зар.плата | Зар.плата за месяц в тыс.сум | Годовая зар.плата в тыс.сум |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Директор | 1 | 1 000 | 1 000 | 12 000 |
| 2 | Бухгалтер | 1 | 700 | 700 | 8 400 |
| 3 | Агроном | 1 | 700 | 700 | 8 400 |
| 4 | Инженер | 1 | 700 | 700 | 8 400 |
| 5 | Рабочие | 15 | 600 | 9 000 | 108 000 |
| 6 | Охрана | 2 | 350 | 700 | 8 400 |
|  | Итого: | 21 |  |  | 153 600 |

Работники теплицы будут защищены всеми правами предусмотренными Конституцией и Трудовым Кодексом Республики Узбекистан.

В следующей таблице отображены необходимые материально-технические ценности по хозяйственным нуждам.

| № | Наименование | Ед.изм. | К-во | Цена за ед.сум | Сумма в тыс.сум |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Рассада помидоров | - | 100 000 | 300 | 30 000 |
| 2 | Вакцина | крат-ность | 40 | 50 000 | 2 000 |
| 3 | Уголь | тн | 120 | 300 000 | 36 000 |
| 4 | Зар.плата работникам | год | - | - | 153 600 |
| 5 | Расходы на хоз.нужды | - | - | - | 10 000 |
|  | Итого: |  |  |  | 231 600 |

Для расчёта взято 4кг урожая. Все агротехнические процессы отражены в таблицах.

Агротехнический процесс

1-этап

| Месяц | Урожай с одной рассады в кг | Всего рассады в шт. | Урожай в кг |
| --- | --- | --- | --- |
| 2013 год |  |  |  |
| октябрь-ноябрь | посадка и ухаживание |  |  |
| декабрь | 0,5 | 50 000 | 25 000 |
| январь | 1,0 | 50 000 | 50 000 |
| февраль | 2,0 | 50 000 | 100 000 |
| март | 0,5 | 50 000 | 25 000 |
| Итого: | 4,0 |  | 200 000 |
| 2014 год |  |  |  |
| март-апрель | посадка и ухаживание |  |  |
| май | 1,0 | 50 000 | 50 000 |
| июнь | 2,0 | 50 000 | 100 000 |
| июль | 1,0 | 50 000 | 50 000 |
| Итого: | 4,0 |  | 200 000 |

Реализация урожая

1-этап

| Месяц | Всего урожая в кг | Цена за 1кг в сум | Всего в тыс.сум |
| --- | --- | --- | --- |
| 2013 год |  |  |  |
| декабрь | 25 000 | 4 000 | 100 000 |
| январь | 50 000 | 4 000 | 200 000 |
| февраль | 100 000 | 4 000 | 400 000 |
| март | 25 000 | 3 000 | 75 000 |
| Итого: |  |  | 775 000 |
| 2014 год |  |  |  |
| май | 50 000 | 1 000 | 50 000 |
| июнь | 100 000 | 500 | 50 000 |
| июль | 50 000 | 300 | 15 000 |
| Итого: |  |  | 115 000 |

Всего за 1-этап – 890 000 сум

Финансовые показатели

1-этап

| № | Показатели | в тыс.сум |
| --- | --- | --- |
| 1 | Выручка от реализации | 890 000 |
| 2 | Производственные расходы | 231 600 |
| 3 | Уплата налогов | 133 500 |
| 4 | Доход | 524,9 |
| 5 | Отчисления для инвестиций | 500,0 |
| 6 | Чистый доход | 24,9 |

На первом этапе отчислено для инвестиций 500 миллионов сум. Таким образом выполняются 30% инвестиционные обязательства.

Теперь представляем расчёт 2-этапа.

Агротехнический процесс

2-этап

| Месяц | Урожай с одной рассады в кг | Всего рассады в шт. | Урожай в кг |
| --- | --- | --- | --- |
| 2014 год |  |  |  |
| август-сентябрь | посадка и ухаживание |  |  |
| октябрь | 0,5 | 50 000 | 25 000 |
| ноябрь | 1,0 | 50 000 | 50 000 |
| декабрь | 2,0 | 50 000 | 100 000 |
| январь | 0,5 | 50 000 | 25 000 |
| Итого: | 4,0 |  | 200 000 |
| 2015 год |  |  |  |
| декабрь-январь | посадка и ухаживание |  |  |
| февраль | 0,5 | 50 000 | 25 000 |
| март | 1,0 | 50 000 | 50 000 |
| апрель | 2,0 | 50 000 | 100 000 |
| май | 0,5 | 50 000 | 25 000 |
| Итого: | 4,0 |  | 200 000 |

Реализация урожая

2-этап

| Месяц | Всего урожая в кг | Цена за 1кг в сум | Всего в тыс.сум |
| --- | --- | --- | --- |
| 2014 год |  |  |  |
| октябрь | 25 000 | 2 000 | 50 000 |
| ноябрь | 50 000 | 3 000 | 150 000 |
| декабрь | 100 000 | 4 000 | 400 000 |
| январь | 25 000 | 4 000 | 100 000 |
| Итого: |  |  | 700 000 |
| 2015 год |  |  |  |
| февраль | 25 000 | 4 000 | 100 000 |
| март | 50 000 | 4 000 | 200 000 |
| апрель | 100 000 | 3 000 | 300 000 |
| май | 25 000 | 1 000 | 25 000 |
| Итого: |  |  | 625 000 |

Всего за 2-этап – 1 325 000 сум

Финансовые показатели

2-этап

| № | Показатели | в тыс.сум |
| --- | --- | --- |
| 1 | Выручка от реализации | 1 325 000 |
| 2 | Производственные расходы | 231 600 |
| 3 | Уплата налогов | 198 750 |
| 4 | Доход | 894 650 |
| 5 | Отчисления для инвестиций | 800 000 |
| 6 | Чистый доход | 94 650 |

Таким образом, за 2-этапа инвестировано 1миллион 300 тысяч сум.

И в заключении представляем расчёт 3-этапа.

Агротехнический процесс

3-этап

| Месяц | Урожай с одной рассады в кг | Всего рассады в шт. | Урожай в кг |
| --- | --- | --- | --- |
| 2015 год |  |  |  |
| август-сентябрь | посадка и ухаживание |  |  |
| октябрь | 0,5 | 50 000 | 25 000 |
| ноябрь | 1,0 | 50 000 | 50 000 |
| декабрь | 2,0 | 50 000 | 100 000 |
| январь | 0,5 | 50 000 | 25 000 |
| Итого: | 4,0 |  | 200 000 |

Реализация урожая

3-этап

| Месяц | Всего урожая в кг | Цена за 1кг в сум | Всего в тыс.сум |
| --- | --- | --- | --- |
| 2015 год |  |  |  |
| октябрь | 25 000 | 2 000 | 50 000 |
| ноябрь | 50 000 | 3 000 | 150 000 |
| декабрь | 100 000 | 4 000 | 400 000 |
| январь | 25 000 | 4 000 | 100 000 |
| Итого: |  |  | 700 000 |

Финансовые показатели

3-этап

| № | Показатели | в тыс.сум |
| --- | --- | --- |
| 1 | Выручка от реализации | 700 000 |
| 2 | Производственные расходы | 116 000 |
| 3 | Уплата налогов | 105 000 |
| 4 | Доход | 479 000 |
| 5 | Отчисления инвестиций | 300 000 |
| 6 | Чистый доход | 179 000 |

Из представленных расчётов видно то, что при правильной постановке задачи, можно не только выполнить инвестиционные обязательства но и получить более 170 миллионов сум дохода.

Обобщённые финансовые показатели за весь период инвестиций.

| № | Наименование | 1 этап млн.сум | 2 этап млн.сум | 3 этап млн.сум |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Вносимый вклад | 300 | - | - |
| 2 | Отчисление инвестиций | 500 | 800 | 300 |
| 3 | Возврат вклада | - | - | 300 |
|  | Итого: | 800 | 800 | - |

Необходимые материалы  для выполнения строительно-монтажных работ недостроенных объектов (см.таблицы)

Для строительства крыши

| № | Наименование | Ед.изм. | К-во | Цена за ед. в тыс.сум | Сумма в тыс.сум |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Стеклопакеты | м2 | 2 300 | 100,0 | 230 000,0 |
| 2 | Металл разный | тн | 10 | 3 500,0 | 35 000,0 |
| 3 | Цемент М500 | тн | 30 | 350,0 | 10 500,0 |
| 4 | Электроды | пач | 100 | 30,0 | 3 000,0 |
| 5 | Доски | м3 | 5 | 800,0 | 4 000,0 |
| 6 | Щебень | м3 | 40 | 50,0 | 2 000,0 |
|  | Итого: |  |  |  | 285 000,0 |

Строителям для выполнения строй-монтажных работ в среднем выделяется 63 миллиона сум.

| № | Наименование | Ед.изм. | К-во | Цена за ед. в тыс.сум | Сумма в тыс.сум |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Стеклопакеты | м2 | 2 400 | 100,0 | 240 000,0 |
| 2 | Трубы d50 | м | 6 000 | 13,0 | 78 000,0 |
| 3 | Трубы d76 | м | 650 | 16,0 | 10 400,0 |
| 4 | Трубы d100 | м | 500 | 26,0 | 13 000,0 |
| 5 | Листы металлические | шт | 30 | 180,0 | 5 400,0 |
| 6 | Профиль (30*30) | м | 5 000 | 6,0 | 30 000,0 |
| 7 | Прут | тн | 3 | 3 000,0 | 9 000,0 |
| 8 | Камышовая стелька | шт | 2 500 | 4,0 | 10 000,0 |
| 9 | Термоизоляция | м2 | 1 300 | 12,0 | 15 600,0 |
| 10 | Электропровод | м | 2 000 | 1,0 | 2 000,0 |
| 11 | Электрооборудование | - | - | - | 2 000,0 |
| 12 | Электрогенератор 5кВт | шт | 10 | 1 500,0 | 15 000,0 |
| 13 | Электроды | пач | 100 | 30,0 | 3 000,0 |
| 14 | Кирпич (жжёный) | шт | 120 000 | 0,350 | 42 000,0 |
| 15 | Цемент | тн | 25 | 350,0 | 8 750,0 |
| 16 | Песок | м3 | 50 | 30,0 | 1 500,0 |
| 17 | Щебень | м3 | 50 | 30,0 | 1 500,0 |
| 18 | Чернозём | м3 | 250 | 50,0 | 12 500,0 |
| 19 | Известь | тн | 10 | 400,0 | 4 000,0 |
| 20 | Краска разная | тн | 1,0 | 10,0 | 10 000,0 |
|  | Итого: |  |  |  | 513 250,0 |

Строителям для выполнения строй-монтажных работ в среднем выделяется 120 миллионов сум.

| № | Наименование | Ед.изм. | К-во | Цена за ед. в тыс.сум | Сумма в тыс.сум |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Стеклопакеты | м2 | 1 400 | 100,0 | 140 000,0 |
| 2 | Трубы d50 | м | 1 200 | 13,0 | 15 600,0 |
| 3 | Трубы d76 | м | 200 | 16,0 | 3 200,0 |
| 4 | Трубы d100 | м | 100 | 26,0 | 2 600,0 |
| 5 | Угольник (L60mm) | м | 900 | 10,0 | 9 000,0 |
| 6 | Арматура (14mm) | тн | 5 | 3 500,0 | 17 500,0 |
| 7 | Доски (0,05*0,15*4) | шт | 500 | 40,0 | 20 000,0 |
| 8 | Рейки | м | 3 000 | 2,0 | 6 000,0 |
| 9 | Лист металлический | шт | 10 | 180,0 | 1 800,0 |
| 10 | Термоизоляция | м2 | 800 | 12,0 | 9 600,0 |
| 11 | Электропроводка | м | 2 800 | 1,0 | 2 800,0 |
| 12 | Электрооборудование | - | - | - | 2 000,0 |
| 13 | Электроды | пач | 100 | 30,0 | 3 000,0 |
| 14 | Кирпич (жжёный) | шт | 120 000 | 0,350 | 42 000,0 |
| 15 | Цемент | тн | 40 | 350,0 | 14 000,0 |
| 16 | Песок | м3 | 50 | 30,0 | 1 500,0 |
| 17 | Щебень | м3 | 50 | 30,0 | 1 500,0 |
| 18 | Чернозём | м3 | 100 | 50,0 | 5 000,0 |
|  | Итого: |  |  |  | 297 100,0 |

Строителям для выполнения строй-монтажных работ в среднем выделяется 67 миллионов сум.