17.07.2013                                                                                       412

Об утверждении Всероссийской программы развития зарядной инфраструктуры для электротранспорта

Во исполнение п. 3 приказа ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Холдинг МРСК» от 30.01.2013 № 58/63 «О создании рабочей группы по разработке
и реализации Всероссийской программы развития инфраструктуры 
для электротранспорта до 2017 года» и в соответствии с протоколом совместного заседания Правления ОАО «Россети» и ОАО «ФСК ЕЭС» 
от 23.04.2013 № 1165/180 об одобрении Всероссийской программы развития зарядной инфраструктуры электротранспорта под эгидой электросетевого комплекса,

ПРИКАЗЫВАЮ:

- Утвердить Всероссийскую программу развития зарядной инфраструктуры для электротранспорта (далее - Программа) согласно приложению к настоящему приказу.

- Возложить на Первого заместителя Генерального директора 
по технической политике, руководителя рабочей группы по разработке 
и реализации Всероссийской программы развития зарядной инфраструктуры для электротранспорта до 2017 года Бердникова Р.Н. ответственность 
за координацию работ по реализации Программы, а также за взаимодействие 
в рамках деятельности рабочей группы с органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления.

- ОАО «МОЭСК» обеспечить разработку и реализацию базовых технологических решений НИОКР по формированию зарядной инфраструктуры для автономного общественного электротранспорта (п. 14.1.1 Программы).

Срок: октябрь 2014 г.

- ОАО «МРСК Центра» обеспечить разработку и реализацию базовых технологических решений НИОКР по совмещению традиционных объектов распределительных сетей с зарядной инфраструктурой (интеллектуальный трансформатор сети СН/НН) - п. 14.1.2 Программы.

Срок: октябрь 2014 г.

- ОАО «МРСК Центра и Приволжья» обеспечить разработку 
и реализацию базовых технологических решений НИОКР интеллектуальной системы энергоснабжения для экспресс-зарядки электромобилей на основе литий-ионных накопителей электроэнергии на объектах с ограничениями 
по выделенной мощности и категории энергоснабжения (п. 14.2.1 Программы).

Срок: сентябрь 2014 г.

- Заместителю Генерального директора по инновационному развитию Корсунову П.Ю. в рамках анализа Программы НИОКР ДЗО «Россети» рассмотреть возможность учета базовых технологических решений НИОКР, предусмотренных в Программе (раздел 13, п. 1).

Срок: 15.08.2013.

- ОАО «ФСК ЕЭС»:

  - Обеспечить реализацию пилотных проектов Программы (пп. 14.4.1-14.4.3):

- Организация пассажирских перевозок сотрудников ОАО «ФСК ЕЭС» до офиса, расположенного по ул. Беловежская.

Срок: апрель 2014 г.

- Внедрение электротранспорта в автопарке филиала ОАО «ФСК ЕЭС» - МЭС Центра.

Срок: декабрь 2013 г.

- Создание пилотной сети зарядных станций.

Срок: ноябрь 2014 г.

  - Обеспечить выпуск приказа по реализации и обеспечению координации действий участников пилотных проектов по применению электротранспорта и созданию зарядной инфраструктуры (п. 2 плана-графика реализации Программы).

Срок: 02.08.2013.

- Первому заместителю Генерального директора по технической политике Бердникову Р.Н., ОАО «ФСК ЕЭС» доложить о ходе реализации Программы и пилотных проектов за 2013 год и планах на 2014 год.

Срок: I квартал 2014 года.

- Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на Первого заместителя Генерального директора по технической политике Бердникова Р.Н.

Первый заместитель

Генерального директора

по технической политике 				        	                Р.Н. Бердников

Рассылается: секретариаты Бердникова Р.Н., Корсунова П.Ю., ОАО «ФСК ЕЭС», ОАО «МРСК Центра», ОАО «МРСК Центра и Приволжья», ОАО «МОЭСК».

Квокова Е.С. 710-93-11

Приложение

к приказу ОАО «Россети»

от 17.07.2013 № 412

ВСЕРОССИЙСКАЯ ПРОГРАММА

РАЗВИТИЯ ЗАРЯДНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ДЛЯ ЭЛЕКТРОТРАНСПОРТА

- Предпосылки

  - Развитие мировой автомобильной промышленности

Сегодня мир переживает транспортную революцию, связанную с началом массовых продаж и использования электромобилей и подключаемых гибридов (далее - PEV - Plug-In Electric Vehicle) практически во всех сегментах авторынка: от легковых автомобилей до грузовиков и автобусов. Основными причинами, по которым PEV стремительно набирают популярность, являются следующие:

- Отсутствие загрязнения окружающей среды выбросами и шумом

- Низкая стоимость эксплуатации

- Существенно более высокая эффективность электропривода по сравнению с ДВС и, как следствие, значительно более высокая энергоэффективность

- Более длительный ресурс эксплуатации

- Лучшие динамические характеристики и комфорт по сравнению с двигателем внутреннего сгорания (далее - ДВС) аналогами

Рисунок № - расширение модельного ряда электромобилей и подключаемых гибридов

Рост рынка электромобильного транспорта долгое время сдерживался отсутствием предложения электромобилей и подключаемых гибридов. Начиная с 2009 г. традиционные автоконцерны и новые компании, специализирующиеся на выпуске электромобилей, начали предлагать на рынок серийно-выпускаемые продукты. Так в 2009 г. начались продажи Mitsubishi I-MIEV, в 2010 г. на рынок вышли Nissan Leaf и Chevrolet Volt, а так же родстеры Tesla Roadster. В 2012г. стали доступны модели линейки Zero Emission компании Renault: Renault Fluence ZE, Renaut Kangoo ZE и Renault Twizy. Кроме того, большинство концернов запустили мелкосерийное производство электрических или подключаемых гибридных моделей, среди них такие компании, как BMW, Volvo, Ford, Honda, Smart и др. В области коммерческого транспорта с 2010г. выпускаются две линейки электромобилей компанией Smith Electric.

На первом этапе 2009-2011 гг. спрос существенно превышал предложение из-за низких объемов производства и сложностями вывода на рынок электрических моделей, связанных с подготовкой дилерской сети к продажам и обслуживанию принципиально другой техники. Кроме того, производство электромобилей сдерживалось отставанием компонентных производителей, прежде всего в части аккумуляторных батарей, силовой электроники (инверторов и зарядных устройств), деталей системы отопления и вентиляции. В 2012 г. открылось несколько крупных заводов по производству электромобилей и компонент с производственными мощностями в несколько сотен тысяч электромобилей в год каждый. Например, Nissan открыл завод по производству батарей мощностью 200 000 ед. в год в штате Теннесси, США и аналогичный завод мощностью в 65000 ед. в Великобритании.

В части последовательной реализации комплексной стратегии развития электротранспорта можно отметить такие компании как концерн Renault-Nissan, General Motors, Tesla и Smith Electric. Кроме того, компания BMW, хотя и представлена сегодня на рынке только мелкосерийными моделями Mini и BMW, уже  запустила отдельный суб-бренд BMW i-cars, целиком состоящий из электромобилей и подключаемых гибридов.

В России АвтоВАЗ в 2011 г. выпустил пилотную опытную партию электромобилей ELLada, на 2013 г. запланировано производство 100 единиц (тестовая партия в количестве 5 единиц уже поступила заказчику).

На рынке крупной техники (прежде всего автобусов и тяжелых грузовиков) ситуация совершенно иная. Несмотря на огромный спрос со стороны эксплуатирующих организаций и отдельных городов на экологически чистый транспорт для общественных перевозок, на сегодняшний день можно с уверенностью сказать, что на рынке нет ни одного производителя с готовым продуктом. Такая странная ситуация объясняется незаинтересованностью и неспособностью традиционных производителей автобусов в разработке и производстве электробусов, т.к. они традиционно связаны со своей цепочкой поставок, начинающейся с обычного, предназначенного для ДВС, шасси. Кроме того, есть ряд технических нюансов т. к. например системы зарядки, обогрева и охлаждения, которые препятствуют «лобовому» решению технических проблем и требуют использование более комплексного подхода.

Среди компаний, наиболее близко подошедших к конечному продукту, можно выделить шведский Hybricon, чешский SOR (планируется получение Российского ОТТС до конца 2 кв. 2013 года) и американскую Proterra. Так же на китайском рынке присутствует несколько производителей электробусов, таких как BYD и Yutong, однако отсутствие сертификатов безопасности, плохое качество разработки и изготовления, препятствуют использованию китайской продукции на рынках России, Европы и США.

Рынок электромобилей и подключаемых гибридов в мире имеет различные оценки, они колеблются в районе 3-10% от общего объема всех продаваемых автомобилей к 2020г. Компания ООО «Револьта»  в рамках реализации проекта «МОЭСК-EV» по заказу ОАО «МОЭСК» с участием стратегических международных консультантов Roland Berger Strategy Consultants подготовила прогноз развития рынка электромобилей и подключаемых гибридов для Московского региона. Прогноз был подготовлен на основании исследований глобального рынка Pikes Research и Roland Berger, а так же результатов проведенного опроса выделенной аудитории потенциальных покупателей в составе 550 человек.  В целом более 54% респондентов квалифицированной аудитории положительно относятся к идее покупки электромобиля или подключаемого гибрида. В соответствии с данными прогноза к 2020 г. общая численность PEV в Московском регионе достигнет численности в 110 000 единиц, а годовые продажи новых PEV составят 29 000 штук в год.

Рисунок № - прогноз роста общего числа PEV в Московском регионе

Рисунок № - прогноз годовых объемов продаж PEV в Московском регионе

  - Развитие рынка зарядной инфраструктуры в мире

Рынок зарядной инфраструктуры начал развиваться с момента появления на рынке первых серийных автомобилей. В Японии это случилось в 2010 г. В США и Европе в 2011г. Существенного прогресса добились страны где в процессе создания зарядной инфраструктуры активную роль играло государство за счет реализации целевых программ по созданию такой инфраструктуры и предоставлению преференций, субсидий и грантов. Здесь особо стоит отметить такие крупнейшие в мире на сегодняшний день американские сети как Chargepoint и Blink (EVProject). Обе эти сети создавались и продолжают развиваться на деньги государства, полученные в виде грантов. Помимо государства в процессе создания зарядной инфраструктуры большую роль как в США, так и в Европе играют крупные энергокомпании. В частности, можно отметить таких игроков как RWE, ENEL, ENDESA, EDF, ESB и проч.

Начиная с конца 2012 г. из-за появления в достаточном количестве электромобилей на рынке данные проекты начинают самостоятельно финансировать дальнейшее расширение зарядной инфраструктуры. Спрос на услуги по зарядке делает инвестиции в эту область возвратными и государству, а также энергокомпаниям всю большую конкуренцию составляют частные игроки.

Рисунок № - развитие рынка зарядной инфраструктуры в мире

В 2012 году Европейская Комиссия приняла программу развития зарядной инфраструктуры до 2020г. вводящую минимальные требования к странам-членам ЕС по количеству зарядной инфраструктуры. Программа имеет бюджет в 8 млрд. евро.

Рисунок № - показатели по мин. количеству зарядных станций для стран членов ЕС

В развитии зарядной инфраструктуры большую роль играют программы финансового стимулирования создания зарядной инфраструктуры. Такие программы есть практически в каждой стране где активно развивается автономный электротранспорт. Обычно такие программы подразумевают компенсацию части затрат на установку зарядной станции, куда входят затрат на приобретение оборудования, его подключение и, в случае необходимости, технологическое присоединение.

Рисунок № - примеры программ стимулирования создания зарядной инфраструктуры

  - Экологическое загрязнение

Все крупные города, особенно в России, столкнулись с проблемами стремительного роста количества автомобилей на дорогах как следствие возрастающего благосостояния населения и роста самих городов. Строительство дорожной инфраструктуры не может успеть за темпами роста количества транспортных средств, и, в результате,  в городах снижается скорость движения, возникают заторы и пробки на дорогах. Данная ситуация приводит к возникновению концентрированного загрязнения окружающей среды выхлопными газами и шумом. Машины с ДВС, находящиеся в пробках, продолжают расходовать значительные объемы топлива, загрязняя при этом атмосферу.

При этом, если рассмотреть транспорт в целом, то основными загрязнителями воздуха являются автобусы и тяжелые грузовики, как из-за размера их двигателя, так и из-за режима эксплуатации. Обычно городской автобус эксплуатируется в сутки 14-18 часов. При  таком режиме эксплуатации один автобус, оснащенный двигателем Евро-3, выбрасывает за год в атмосферу столько же вредных веществ, сколько 343 легковых автомобиля.

Например, в Москве автотранспорт является причиной 92% всех общих загрязнений атмосферы.

Массовое внедрение электромобилей в крупных городах способно оказать практически мгновенный положительный эффект на экологическую обстановку, тем самым повышая качество жизни.

  - Российские инициативы

Российскими инициативами в области электромобилей и зарядной инфраструктуры являются:

- Федеральные инновационные пилотные проекты «Электрический транспорт» и «Интеллектуальная дорога» (Роснано):

  - Поручение Президента РФ  от 27 июня 2011 г. о разработке программы «государственного стимулирования поэтапной замены муниципального автотранспорта электромобилями и гибридными автомобилями отечественного производства….», а также определения мер «финансовой поддержки отечественных разработок, направленные на снижение цены гибридных автомобилей и электромобилей и предусматривающие, в том числе, предоставление субсидий и налоговых льгот отечественным компаниям - разработчикам и производителям автотранспорта соответствующих видов и комплектующих к нему».

  - Поручение Президента РФ от 26 октября 2011 г. об обеспечении реализации пилотного проекта «Электрический транспорт».

  - Поручение МинЭкономРазвития (Протокол МЭР №19-ЭН от 16.03.2012) о согласовании перечня регионов для реализации пилотных проектов в Правительстве РФ и заключении с регионами юридически обязывающих соглашений.

- Технологическая платформа «Зеленый автомобиль» Минпромторга РФ.

- Разработка отечественных моделей электробусов ведущими автобусными и троллейбусными заводами: Тролза, НефАЗ, ЛиАЗ, Волжанин.

- Запуск производства тяговых литий-ионных батарей для крупногабаритного транспорта на заводе «Лиотех» г. Новосибирск.

- Положительные результаты реализации проекта МОЭСК-EV.

- Предварительная договоренность о совместной реализации комплексной программы по запуску общественного электротранспорта между Правительством Московской области и ОАО «ФСК ЕЭС»

- Успешно функционирующая с весны 2012г. сеть зарядных станций Revolta

- Цели и задачи программы

Цель:

Создание условий для широкомасштабного внедрения всех видов автономного электротранспорта на территории РФ.

Задачи:

В части экологии и повышения качества жизни:

- Улучшение экологической ситуации в крупных городах РФ

В части социального обеспечения:

- Обеспечение широкого круга владельцев электромобилей и подключаемых гибридов необходимой зарядной инфраструктурой

В части энергоэффективности:

- Поддержка внедрения автономного электротранспорта в общественных перевозках и крупных корпоративных парках

- Массовое внедрение автономного электротранспорта для собственных производственных нужд компаний электросетевого комплекса

В части повышения эффективности использования существующей инфраструктуры электрических сетей:

- Увеличение объемов транспортировки э/э

- Организация технологического управления зарядной инфраструктурой и ее интеграция в активно-адаптивную сеть (smart grid)

В части развития отечественного производства и импортозамещения:

- Стимулирование инновационной деятельности и коммерциализации результатов НИОКР электросетевого комплекса

- Стимулирование создание конкурентоспособных отечественных образцов зарядной инфраструктуры

В части развития научной сферы:

- Развитие новых прикладных исследований и разработок в области технологий хранения э/э на основе батарей, способов и систем зарядки батарей э/м, технологий электропривода

  - Улучшение экологической ситуации в крупных городах РФ

Массовое внедрение электротранспорта окажет ощутимый положительный эффект на экологическую обстановку в крупных городах. Например, в общественных перевозках, замена 5274 дизельных автобусов, эксплуатирующихся сегодня в Москве, в части вредных выбросов будет эквивалентна освобождению города от 1.8 млн легковых а/м. По состоянию на 2013г. ежедневно в Москве эксплуатируется 4.5 млн. а/м, т. е. воздух в Москве станет на 36% процентов чище с учетом того, что 92% всех загрязнений воздуха в Москве это транспорт.

Помимо отсутствия вредных выбросов, электромобили характеризуются практически полным отсутствием шума. Шум является также одним из видов экологического загрязнения. На примере Москвы, 59% от всего шумового загрязнения составляет транспорт.

  - Обеспечение широкого круга владельцев электромобилей и подключаемых гибридов необходимой зарядной инфраструктурой - социальная функция

Развитие электротранспорта и развитие зарядной инфраструктуры представляют собой своего рода проблему «курицы и яйца». Т. е. автопроизводители не хотят выводить на рынок электромобили если нет зарядной инфраструктуры, а компании, вовлеченные в создание такой инфраструктуры, не хотят инвестировать без наличия на рынке достаточного предложения электромобилей.

Реализация данной Программы под эгидой электросетевого комплекса позволит за счет выстраивания отношений с автопроизводителями и органами государственной власти на соответствующем уровне решить эту проблему. Мировой опыт свидетельствует о том, что создание зарядной инфраструктуры (особенно на начальном этапе рынка) по силам только электросетевым компаниям в силу их размера и наличия синергетического эффекта по транспортировке э/э. Кроме этого, создание публично доступной инфраструктуры является социальным бизнесом, таким же как снабжение потребителей э/э.

  - Поддержка внедрения автономного электротранспорта в общественных перевозках и крупных корпоративных парках

Сегодня общественным перевозкам уделяется большое внимание т. к. из-за быстрого роста населения городов и как следствия роста парка частных а/м, в городах серьезно ухудшается ситуация с пробками. Наличие заторов на дороге в свою очередь создает источник мощного концентрированного экологического загрязнения. Кроме этого, контактный электротранспорт из-за своей стоимости и необходимости создания инфраструктуры (контактные линии, тяговые подстанции, рельсовые пути)  уступает рынок традиционным автобусам, что так же негативно сказывается на экологии. Во всех крупных городах РФ сегодня стоит задача по повышению привлекательности общественного транспорта для пассажиров. Одним из прорывных направлений в этой области является массовое внедрение электробусов, которые при использовании технологий ультрабыстрой зарядки, позволяют построить экономически эффективную транспортную систему не только по сравнению с традиционным контактным транспортом, но и по сравнению с дизельными автобусами (особенно в случае введения требований по выбросам не ниже Евро-4). Электробусы не имеют выхлопа и практически бесшумны, при движении не имеют вибраций, что существенно улучшает как комфорт пассажиров, так и комфорт жителей города (в части экологического загрязнения выхлопами и шумом).

В Приложении №3 приведены расчеты по сравнению полной стоимости владения электробусов с дизельными автобусами, троллейбусами и трамваями.

Рисунок № - структура полной стоимости владения различными видами транспорта

Как видно из графиков электробусы в части полной стоимости владения выигрывают у дизельных автобусов за счет существенно меньших затрат на топливо и лучших показателей его расхода. По сравнению с контактным электротранспортом т. к. троллейбус и трамвай выигрыш достигается за счет отсутствия затрат на эксплуатацию контактной сети.

Для массового внедрения электробусов необходимо разработать российскую технологию ультрабыстрой зарядки электробусов и создать соответствующую зарядную инфраструктуру в городах. Принимая во внимание бедственное положение муниципальных предприятий-перевозчиков, неспособность (в силу микроскопического размера) частных перевозчиков финансировать создание соответствующей зарядной инфраструктуры, электросетевому комплексу необходимо выступить в качестве инфраструктурного игрока на этом рынке, создать соответствующую зарядную инфраструктуру и начать оказывать услуги по зарядке общественного транспорта предприятиям-перевозчикам. При этом, т. к. используются большие мощности (100-300 кВт), эта зарядная инфраструктура логично совмещается с объектами магистральных и распределительных сетей (подстанций) и по сути будет являться продолжением традиционной для электросетевого комплекса сетевой инфраструктуры.

Т. к. электробусы будут эксплуатироваться на маршрутах регулярно - данная инфраструктура будет иметь высокий (заранее точно прогнозируемый) коэффициент использования, что обеспечит быстрый возврат вложенных средств.

В Приложении №4 содержится расчет эффективности инвестиций в зарядную инфраструктуру для электротранспорта.

Рисунок № - динамика финансового результата создания и эксплуатации одной ультрабыстрой зарядной станции

Из вышеприведенного графика видно, что при серийном производстве ультра-быстрых зарядных станций из российских комплектующих, срок окупаемости инвестиций в зарядную инфраструктуру для общественного транспорта составит 4 года. Полезный срок эксплуатации такого оборудования - не менее 10 лет.

Использование электробусов становиться особенно актуальным когда речь идет о запуске новых маршрутов общественного транспорта, например для новых микрорайонов городов. В Приложении №5 приведены расчеты и сравнение капитальных затрат на запуск нового маршрута на примере маршрута №618 в г. Москве. Совокупный объем капитальных затрат для проекта на основе электробусов и ультра-быстрой зарядной инфраструктуры составил бы 75 млн. руб. , в случае с обычным троллейбусом 494.5 млн. руб. Кроме этого, сроки строительства станций ультра-быстрой зарядки несоизмеримо меньше сроков строительства контактной сети. Другим большим плюсом не использования контактной сети является отсутствие визуального загрязнения улиц города, большая мобильность электробусов (может изменить маршрут, объехать место ДТП).

В области корпоративных парков одним из практических и легко реализуемых предложений, которое при поддержке профильных министерств автоматически создаст рынок будет введение для крупных инфраструктурных компаний с государственным участием нормативов по приобретению для своих нужд электромобилей. Так же можно часть парка используемого государственными учреждениями заменить на электротранспорт. Введение 5-30% норматива (в зависимости от типа т/с) создаст спрос в несколько тысяч электромобилей в год. Данная практика широко и успешно применяется за рубежом.

  - Массовое внедрение автономного электротранспорта для собственных производственных нужд

Электросетевой комплекс сам по себе является очень крупным корпоративным парком. Так, например, крупная региональная электросетевая компания обычно в своем распоряжении имеет более 2 тыс. ед. различных транспортных средств. Существенная часть парка может быть заменена на электромобили без какого бы то негативного влияния на выполнение производственных задач. Так, например, парк ОАО «МОЭСК» насчитывает 3192 ед. различных т/с, по результатам анализа можно безболезненно заменить на электромобили 990 ед.

Экономика электромобилей сегодня складывается из существенно более низких операционных затрат (низкая стоимость «заправки», низкая стоимость ТО) и существенно более высоких капитальных затрат на приобретение. Высокая стоимость электромобилей объясняется пока (по меркам массового автомобилестроения) относительно малыми объемами производства. Сегодняшняя экономика показывает окупаемость электромобилей по сравнению с ДВС аналогами в горизонте 5-8 лет. Примеры расчета окупаемости электромобилей по сравнению с ДВС-аналогами приведены в Приложении №2 настоящего документа.

В случае централизованного подхода в рамках Программы электросетевой комплекс сможет сформировать заказ как мин в 300 ед. в год (даже по самым консервативным оценкам это менее 5% от приобретаемых ежегодно т/с). Такой заказ позволит локализовать производство коммерческих электромобилей, снизив в перспективе 2-3 лет их стоимость на 40% по отношению к сегодняшнему уровню что в свою очередь пропорционально снижению цены улучшит показатели окупаемости.

Электросетевой комплекс в свою очередь получит следующие преимущества от массового внедрения электротранспорта  в собственном парке:

- Снижение операционных затрат

- Снижение общей стоимости владения транспортным парком - TCO

- Повышение энергоэффективности

- Оптимизация затрат и процессов ТО парка за счет перехода на контракты жизненного цикла

В рамках настоящей Программы предлагает установить минимальные требования к предприятиям электросетевого комплекса по приобретению электромобилей в процентном отношении от общего количества приобретаемых т/с в год.  В качестве примера можно рассматривать следующие показатели:

Рисунок № - пример показателей по замене парка

Точные данные будут сформированы в процессе реализации Программы.

  - Увеличение объемов транспортировки э/э без необходимости создания новых мощностей

Так как при массовом применении электротранспорта возрастёт потребление э/э, то ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Российские сети» получат синергетический эффект от роста объемов транспортировки. Применение ночной зарядки, сценариев интеллектуального управления позволят не только не увеличить нагрузку на магистральные и распределительные сети, но и повысить эффективность их использования за счет увеличения коэффициента использования в непиковые часы (заполнение ночного спада потребления), использования мощности требуемой на зарядку э/м в качестве буферной для регулирования спроса.

  - Организация технологического управления зарядной инфраструктурой и ее интеграция в активно-адаптивную сеть (smart grid)

При массово развертывании зарядной инфраструктуры и внедрении автономного электротранспорта электромобиль-зарядная станция представляют собой активного потребителя. Технологическое управление данным потребителем позволит использовать объём мощности мгновенно потребляемый для зарядки электромобилей в качестве буферной для прохождения пиков потребления без необходимости введения ограничений у потребителей промышленного сектора. При этом за счет применения интеллектуальных сценариев управления такого рода технологические вмешательства практически никак не скажутся на зарядке в силу их кратковременности и динамического перераспределения.

Массовая зарядная инфраструктура так же позволит фактически создать систему мониторинга сетей низкого напряжения, проактивно реагировать на предаварийные и аварийные ситуации, вести системную работу по повышения качества и надежности энергоснабжения в сетях низкого напряжения.

  - Стимулирование инновационной деятельности и коммерциализации результатов НИОКР электросетевого комплекса

В области электротранспорта и зарядной инфраструктуры в контексте электросетевого комплекса существует масса областей, где либо нет соответствующих технологий и технических решений, либо они есть в ряде западных стран, но по разным причинам не доступны для российского рынка. Это создает предпосылки для инновационной деятельности и коммерциализации результатов НИОКР. При этом проекты в области электротранспорта являются очень наглядными и их результаты легко демонстрируются всем желающим, эффекты от применения зарядной инфраструктуры и/или электротранспорта достижимы в краткосрочной перспективе и имеет четкие количественные характеристики. В рамках данной программы деятельность НИОКР должна быть направлена в основном на зарядную инфраструктуру и ее использование в рамках электросетевого комплекса.

Основными направлениями НИОКР в рамках Программы являются:

- Разработка российских технических решений в области зарядки электротранспорта

- Создание интеллектуальных систем управления зарядной инфраструктурой и ее интеграции в активно-адаптивную сеть (smart grid)

- Применение автономных накопителей э/э совместно с зарядной инфраструктурой

- Разработка технических решений, совмещающих в себе традиционные электросетевые объекты и зарядную инфраструктуру

- Разработка способов и методов технического присоединения зарядной инфраструктуры к электрическим сетям

- Исследование и разработка технических решений по перспективным технологиям зарядки электротранспортных средств, т. к. индукционная зарядка, беспроводная зарядка

- Исследование влияния зарядной инфраструктуры на электрические сети

- Разработка технологий V2H, V2G

- Разработка технологий введения ограничений по мощности в процессе зарядки

  - Стимулирование создания отечественной импортозамещающей продукции

В рамках реализации Программы необходимо максимально обеспечить развитие и применение российских разработок в области интеллектуальных систем управления зарядной инфраструктурой, производства зарядных станций различных типов и соответствующих электротехнических компонент т. к. специализированные преобразователи, контроллеры, разъемы и проч.

Так как реализация Программы на 2-м и 3-м этапах подразумевает массовое развертывание зарядной инфраструктуры, создание и применение отечественных разработок и локально выпускаемой продукции в этой области позволит создать новые высокотехнологичные производства с высоким уровнем добавленной стоимости, новые рабочие места, и в конечном итоге реально повлиять на развитие промышленности, не связанной с добычей, переработкой и продажей полезных ископаемых, что соответствует задачам, стоящим перед руководством страны. Помимо этого, создание зарядной инфраструктуры будет стимулировать производство электромобилей и соответствующих компонент, что окажет положительное влияние на автомобильную индустрию и даст ей возможность создать конкурентоспособные продукты с экспортным потенциалом.

- Объем рынка электромобилей в РФ и потребность в зарядной инфраструктуре

Из прогноза развития рынка электромобилей и зарядной инфраструктуры, подготовленного в рамках проекта МОЭСК-EV  специалистами ООО «Револьта», Roland Berger Strategy Consultants и ОАО «МОЭСК» (единственный доступный на рынке РФ в настоящее время прогноз развития рынка) следует, что в базовом сценарии к 2020г. объем продаж э/м на территории Московского региона составит 3% от общего числа новых а/м.

Взяв за основу эти данные и сделав аппроксимацию на все города РФ с численностью населения свыше 500 000 чел, находящиеся на территории до Урала и не вкл. северные области, можно получить следующую картину общей численности электромобилей и необходимой зарядной инфраструктуры:

Рисунок № - потребность в зарядной инфраструктуре

Более развернуто данные по прогнозу в разрезе количества электромобилей и зарядной инфраструктуры по регионам представлены в Приложении №1 к настоящей Программе.

В части зарядной инфраструктуры подразумевается, что настоящая Программа покроет более 60% всех потребностей при надлежащем финансировании проектов, при этом остальные 40% рынка зарядной инфраструктуры будут принадлежать структурам не входящим в электросетевой комплекс. Данная пропорция соответствует мировому опыту реализации аналогичных проектов на территории США и Европы.

- Направления и этапы программы

Реализация Всероссийской программы развития зарядной инфраструктуры для электротранспорта будет проходить в три этапа по следующим направлениям:

Этап 1:

- Разработка базовых технологических решений (НИОКР)

- Реализация пилотных проектов по применению электротранспорта и созданию зарядной инфраструктуры

- Разработка организационной и нормативно-правовой базы

Этап 2:

- Развертывание зарядной инфраструктуры в ключевых регионах

- Внедрение электротранспорта в ключевых регионах

Этап 3:

- Развертывание зарядной инфраструктуры на всей территории РФ

- Массовое внедрение электротранспорта

Рисунок № - этапность программы

Предлагаемая этапность реализации Программы позволит минимизировать риски и затраты на реализацию Программы. Данный подход во многом повторяет путь, который проходят развитые на сегодняшний день рынки в части зарядной инфраструктуры т. к. США и Европа.

  - Этап 1

    - Направления реализации проектов НИОКР

Основными направлениями НИОКР в рамках настоящей программы являются:

- Разработка технических решений (зарядных станций) российского производства с расширенными возможностями интеллектуального управления для интеграции в активно-адаптивную сеть (smart grid):

  - Зарядные станции переменного тока для легкового и лёгкого коммерческого транспорта стандарта Mode 3.

  - Комбинированные станции экспресс-зарядки, совмещающие в себе зарядку переменным током (Mode 3), зарядку постоянным током по стандарту CHAdeMO (Mode 4) и зарядку с помощью комбо-разъема

  - Станции ультрабыстрой зарядки для общественного электротранспорта (электробусов)

  - Разработка технических решений по совмещению традиционных объектов распределительных сетей с зарядной инфраструктурой (трансформаторы сети СН/НН)

  - Исследования в области технологий индукционной зарядки. Разработка технических решений по индукционной зарядке коммерческого транспорта  мощностью свыше 20 кВт

- Технологическое присоединение объектов зарядной инфраструктуры

  - Разработка технических решений по совмещению зарядной инфраструктуры с АББМ на базе литий-ионных батарей для технического присоединения в условиях ограничения по мощности и/или категории энергоснабжения

  - Разработка специализированных регламентов и порядка технического присоединения объектов зарядной инфраструктуры к электрическим сетям

- Влияние зарядной инфраструктуры на электрические сети

  - Исследования влияния зарядной инфраструктуры на электрические сети. Разработка предложений по корректировки планов развития электрических сетей с учетом реализации Программы

Рисунок №10, представленный ниже, содержит краткое описание основных проектов НИОКР, запланированных в рамках реализации Программы.

Рисунок №- краткое описание проектов НИОКР

    - Пилотные проекты по применению электротранспорта и зарядной инфраструктуры

В рамках реализации Этапа 1 настоящей Программы планируется реализовать несколько внутренних проектов по созданию зарядной инфраструктуры и применению электротранспорта в компаниях электросетевого комплекса, в частности это следующие проекты:

- Создание зарядной инфраструктуры и организация эксплуатации электромобилей для пассажирских перевозок сотрудников Исполнительного аппарата ОАО «ФСК ЕЭС»

- Внедрение электротранспорта в автопарке МЭС Центра ОАО «ФСК ЕЭС»

- Замена части парка ОАО «МОЭСК» на автономный электротранспорт для технологического транспорта

- Создание зарядной инфраструктуры

Кроме этого, планируется реализовать первый комплексный региональный проект в области развертывания зарядной инфраструктуры совместно с Правительством Ставропольского края.

  - Этап 2

В перечень ключевых регионов для реализации Этапа 2 настоящей Программы были включены города с населением свыше 500 000 чел, территориально расположенные до границы с Уралом и не включающие северные регионы.

На основании проведенного анализа был сформирован следующий предварительный перечень ключевых регионов для реализации Этапа 2 настоящей Программы:

- Астрахань

- Белгород

- Волгоград

- Воронеж

- Екатеринбург

- Ижевск

- Казань

- Краснодар

- Ленинградская область

- Калининград

- Москва

- Московская область

- Набережные Челны

- Нижний Новгород

- Оренбург

- Пенза

- Пермь

- Ростов-на-Дону

- Рязань

- Самара

- Санкт-Петербург

- Саратов

- Тольятти

- Тула

- Ульяновск

- Уфа

- Челябинск

- Ярославль

Рисунок № - ключевые города РФ для реализации Этапа 2

В рамках данной Программы планируется разработать эффективный механизм включения регионов в реализацию Этапов 2 и 3. Подробнее он описан в Разделе Ошибка! Источник ссылки не найден. настоящего документа.

- План-график реализации программы

График ниже содержит план реализации Этапа 1 Программы. Планы реализации Этапов 2 и 3 будут подготовлены позднее в рамках Этапа 1.

| Этап | Направление |  | № | Проект | Компания | 2013 г. |  |  |  |  |  |  |  |  | 2014 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь |  |  |  |
| Этап 1 | 1. НИОКР | 1. 1. Разработка базовых технологических решений | 1 | Разработка зарядной инфраструктуры для автономного общественного электротранспорта | ОАО «МОЭСК» |  | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2 | Разработка технического решения по совмещению традиционных объектов распределительных сетей с зарядной инфраструктурой (интеллектуальный трансформатор сети СН/НН) | ДЗО ОАО «Российские сети» |  |  |  |  |  | Х | Х | Х | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3 | Исследование возможности реализации бесконтактного метода зарядки для автономного электротранспорта | ДЗО ОАО «Российские сети» | Х | Х | Х | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4 | Разработка зарядной станции для электротранспорта, использующей бесконтактный метод передачи электроэнергии | ДЗО ОАО «Российские сети» |  |  |  |  |  |  | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.2. Технологическое присоединение объектов зарядной инфраструктуры | 5 | Разработка интеллектуальной системы энергоснабжения для экспресс-зарядки электромобилей на основе литий-ионных накопителей электроэнергии на объектах с ограничениями по выделенной мощности и категории энергоснабжения | ДЗО ОАО «Российские сети» | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.3. Зарядная инфраструктура и развитие ЕНЭС | 6 | Исследование влияния зарядной инфраструктуры для электротранспорта на сетевую инфраструктуру и качество энергоснабжения потребителей. | ДЗО ОАО «Российские сети» | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2. Реализация пилотных проектов по применению электротранспорта и созданию зарядной инфраструктуры |  | 7 | Организация пассажирских перевозок сотрудников ОАО «ФСК ЕЭС» | ОАО «ФСК ЕЭС» | Х | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 8 | Внедрение электротранспорта в автопарке МЭС Центра ОАО «ФСК ЕЭС» | ОАО «ФСК ЕЭС» | Х | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 9 | Создание пилотной сети зарядных станций | ОАО «ФСК ЕЭС» | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 10 | Проект по внедрению электротранспорта и созданию необходимой зарядной инфраструктуры на территории обслуживания ДЗО ОАО «Российские сети» | ДЗО ОАО «Российские сети» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Х | Х | Х | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 11 | Замена части парка ОАО «МОЭСК» на автономный электротранспорт для технологического транспорта | ОАО «МОЭСК» | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3. Разработка организационной и нормативно-правовой базы |  | 12.1. | Подготовка предложений и законодательных инициатив по созданию благоприятных условий развития зарядной инфраструктуры, технических стандартов и регламентов | ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Российские сети» |  |  |  | Х | Х | Х | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 12.2. | Организация взаимодействия с органами государственной власти по обеспечению внесения изменений в нормативно-правовую базу, принятию соответствующих технических стандартов и регламентов | ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Российские сети» |  |  |  |  |  | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | X | X | X | X |  |  |  |
|  |  |  | 13 | Разработка бизнес-модели развития зарядной инфраструктуры «ФСК ЕЭС» | ОАО «ФСК ЕЭС» |  |  |  |  |  | Х | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Подробное описание проектов, формирующих Программу, находится в Разделе Ошибка! Источник ссылки не найден. настоящего документа.

Корректировка сроков реализации п. 3 будет произведена после разработки перечня документов, требующих внесения изменений

- Схема взаимодействия Программы с другими участниками рынка электротранспорта и зарядной инфраструктуры в РФ

Сегодня в РФ целый ряд предприятий, государственных учреждений, ведомств и структур, так или иначе, вовлечены в процесс развития рынка электротранспорта и зарядной инфраструктуры. Схема ниже показывает ключевых участников рынка:

Рисунок №- схема взаимодействия ключевых игроков рынка электротранспорта и зарядной инфраструктуры РФ

Для эффективной реализации Программы необходимо выстроить конструктивное и системное взаимодействие со всеми участниками рынка в партнерской модели. При этом основными задачами Программы  в контексте взаимодействия с партнерами является:

- Обеспечение взаимоувязки в части зарядной инфраструктуры различных проектов и инициатив

- Внедрение (гармонизация, разработка и внедрение) единых стандартов, технических регламентов зарядки для различных видов (сегментов) электротранспорта

- Разработка и внедрение единой модели создания, коммерческого и технологического управления зарядной инфраструктурой, модели оказания услуг по зарядке для различных видов (сегментов) электротранспорта

- Системная работа по подготовке поправок и предложений по внесению изменений в существующее законодательство, разработка предложений (в случае необходимости) по введению новых законодательных актов для стимулирования развития электротранспорта в части создания и эксплуатации зарядной инфраструктуры

- Разработка единых правил технического присоединения объектов зарядной инфраструктуры к электрическим сетям и способов их удаленного технологического управления с целью интеграции в активно-адаптивную электрическую сеть (smart grid)

  - Основные направления взаимодействия с партнерами в рамках Программы

    - Органы государственной законодательной и исполнительной власти

Сегодня на пути массового внедрения электротранспорта и создания зарядной инфраструктуры имеется большое количество законодательных норм и правил, препятствующих данному процессу из-за своей неактуальности реалиям сегодняшнего дня и/или противоречивости положений. Для создания благоприятной среды требуется внесение изменений в законодательство различного уровня - от федеральных законов, положений гражданского и налогового кодексов до правил ГИБДД и региональных, муниципальных законов, норм и правил. Для организации этой работы предлагается в рамках Программы выстроить системный диалог со следующими профильными комитетами Государственной Думы РФ:

- Комитет по энергетике

  - Внесение поправок ФЗ№ 35 и ФЗ №36

- Комитет по транспорту

  - Внесение поправок в законодательство в области правил дорожного движения, организации общественных перевозок

- Комитет по промышленности

  - Внесение поправок в законодательство связанное с импортом комплектующих, организацией производств зарядной инфраструктуры, компонент и электромобилей на территории РФ

- Комитет по экономической политике, инновационному развитию и предпринимательству

  - Внесение поправок и предложений для стимулирования создания локальных производств в области зарядной инфраструктуры и электротранспорта. Стимулирование спроса на электротранспорт и зарядную инфраструктуру, создание условий для широкомасштабного внедрения новых технологий на основе электротранспорта

- Комитет по природным ресурсам, природопользованию и экологии

  - Создание преференций для экологически чистого транспорта, методы монетарного и немонетарного стимулирования спроса на электромобили и зарядную инфраструктуру

Помимо законотворческой работы необходимо обеспечить эффективное взаимодействие с органами исполнительной власти в целях практической реализации проектов программы, разработки внедрения методов стимулирования в области электротранспорта и зарядной инфраструктуры, реализации и финансирования региональных проектов, интеграции проектов Программы в проекты и программы профильных министерств РФ.

В рамках программы предлагается выстроить эффективное взаимодействие со следующими министерствами РФ:

- Министерство энергетики

  - Реализация комплекса предложений по развитию зарядной инфраструктуры, массовому применению электротранспорта предприятиями ТЭК с государственным участием, профильными структурами и агентствами Министерства

- Министерство промышленности и торговли

  - Взаимодействие в части ТП «Зеленый автомобиль», таможенное регулирование, развитие локальных производств зарядной инфраструктуры, электромобилей и компонент

- Министерство экономического развития

  - Стимулирование спроса на автономный электротранспорт в рамках ФИПП

- Министерство регионального развития

  - Разработка механизмов регионального участия в Программе, реализация региональных проектов

- Министерство транспорта

  - Разработка новых методик по тарифообразованию для перевозчиков использующих автономный электротранспорт, создание преференций для организации перевозок с использованием электротранспорта, развитие придорожной сети вдоль междугородних магистралей в части ее оснащения зарядной инфраструктурой

- Министерство природных ресурсов и экологии

  - Реализация программ и проектов направленных на стимулирование развития экологически чистого транспорта

    - Регионы РФ

Реализация Программы невозможна без тесного взаимодействия с региональными властями. В рамках Программы предлагается разработать эффективный механизм включения регионов в Программу на различных ее этапах. Данный механизм должен прозрачно и четко описывать объем участия региона в Программе в части использования электротранспорта. Т. е. предполагается, что зарядная инфраструктура будет создаваться предприятиями электросетевого комплекса, при этом региональные власти должны разработать собственную подпрограмму развития электротранспорта в регионе и увязать ее с настоящей Программой для обеспечения эффективности вложений в зарядную инфраструктуру и обеспечение ее загрузки (окупаемости). В качестве примера направлений регионального развития электротранспорта могут выступать следующие:

- Перевод части общественного транспорта на электробусы

- Перевод части такси на электромобили, создание оборудованных зарядной инфраструктурой стоянок такси, допуск электротакси в закрытые зоны

- Замена части парка коммунальной техники на автономный электротранспорт

- Замена части парка а/м, используемых для перевозки сотрудников различных региональных и муниципальных администраций, структур и предприятий на электромобили

- Создание закрытых для оснащенного двигателями внутреннего сгорания зон (в центре города, парках, курортных зонах)

- Монетарное стимулирование приобретения юридическими и физическими лицами электротранспортных средств - субсидирование, льготные условия кредитования/лизинга и страхования, освобождение от налогов или снижение их ставки, введение ускоренных коэффициентов амортизации и проч.

- Немонетарное стимулирование - бесплатная парковка, привилегии на въезд в закрытые зоны, массовые кампании, направленные на популяризацию электротранспорта, допуск на выделенные для общественного транспорта полосы движения и проч.

    - Автопроизводители

Сегодня на рынке РФ представлены как зарубежные так и отечественные производители электромобилей в различных сегментах. Среди пионеров российского рынка электромобилей можно выделить Рольф-Импорт и Mitsubishi Motors, Smith Electric  и ООО «Револьта», ОАО «Автоваз», Группу ГАЗ в лице ОАО «Лиаз» и ООО «Мобэл». В ближайшее время на российский рынок с собственными моделями электромобилей выйдут BMW, Porsche, Volvo, Nissan, GM, Renault, Smart, VW, Audi, Kia и Suzuki.

Основной вектор взаимодействия с автопроизводителями должен быть направлен на применение единых стандартов зарядки электромобилей различных марок и моделей, реализуемых на рынке РФ, обеспечение универсальности разъемов и режимов зарядки, создание универсальной публично доступной или специализированной (как в случае с общественными перевозками) зарядной инфраструктуры.

Помимо этого в рамках Программы целесообразно организовать взаимодействие с лидерами рынка по внедрению перспективных технологий и стандартов зарядки и их своевременной гармонизации в РФ.

Кроме этого, целесообразным является координации планов по развертыванию зарядной инфраструктуры с планами продаж (по регионам) электромобилей автопроизводителями и их программами вывода на рынок (подготовки дилерской и сервисной сети) электрических моделей транспортных средств.

    - ФИПП «Инновационная дорога»

В рамках исполнения поручений Президента РФ и Правительства РФ реализуется Федеральный инновационный пилотный проект «Инновационная дорога». Проект реализуют пилотные регионы под эгидой Роснано и Министерства экономического развития РФ. Основными целями и задачами проекта являются:

- Инновационное проектирование, строительство и ввод в эксплуатацию ряда пилотных участков автодорог с использованием современных инновационных материалов и технологий;

- Определение на основе опыта эксплуатации пилотных участков автодорог оптимального типового набора инновационных технологий для серийного применения;

- Внесение изменений в нормативную базу с целью широкомасштабного применения инновационных технологий при строительстве и реконструкции автомобильных дорог на законных основаниях.

На сегодняшний день выполнен первый этап проекта - разработаны соответствующие технические задания в рамках определенных пилотных регионов: Москва, Республика Татарстан и Рязанская обл. Данные технические задание предусматривают внедрение различных видов зарядной инфраструктуры, создание на их основе типовых решений для последующего тиражирования в другие регионы и работу по внесению изменений в законодательство и существующие регламенты.

В рамках Программы целесообразным является координации с данным проектом в части зарядной инфраструктуры, обеспечение единства стандартов зарядки и централизация и систематизация работы по изменению законодательства и подготовки новых стандартов и регламентов в части зарядной инфраструктуры.

    - ФИПП «Электрический транспорт»

На основании поручений Президента РФ и Правительства РФ реализуется Федеральный инновационный пилотный проект «Электрический транспорт». Проект реализуют пилотные регионы под эгидой Роснано и Министерства экономического развития РФ. Основными целями и задачами проекта являются:

- Разработка пилотных проектов внедрения и эксплуатации современного колесного электротранспорта российского производства, оснащенного современными системами накопления энергии, с использованием современных инновационных российских разработок, в том числе нано-материалов и технологий, а также зарядной инфраструктуры для электротранспорта

- Определение на основе опыта пилотных проектов по эксплуатации колесного электротранспорта региональной специфики его использования, оптимальных параметров эксплуатации ЭТС, доказательство экономической целесообразности полномасштабного перехода на ЭТС в других городах

- Создание нормативной базы для широкомасштабного внедрения ЭТС, использующего современные накопители энергии российского производства на основе инновационных технологий, в том числе нано-технологий, при разработке программ обновления парка общественного и коммерческого транспорта и программ развития инфраструктуры городов

На сегодняшний день выполнен первый этап проекта - разработка технических заданий для пилотных регионов: Московская область, Новосибирск и Казань.

В целях разработки единого российского стандарта ультра быстрой подзарядки для электробусов, которого на сегодняшний день в мире не существует, имеет смысл выстроить в рамках Программы взаимодействие с данным проектом на пилотных территориях и взять на себя разработку, внедрение и эксплуатацию соответствующей инфраструктуры ультрабыстрой зарядки. Данные работы имеет смысл проводить с одним из плотных регионов, компанией специализирующейся на зарядной инфраструктуре и одним или несколькими российскими и западными производителями электробусов. Данная работа исключительно важна и должна послужить мощным стимулом к массовому применению электробусов и соответствующей зарядной инфраструктуры в общественных перевозках на территории РФ. Так же имеет смысл подключить к данной работе Министерство транспорта РФ для внесения изменений в вопросы предоставления маршрутов, методики обоснования тарифов общественных перевозок и популяризации электробусов в среде транспортных предприятий, осуществляющих общественные перевозки на территории РФ.

Помимо этого, в рамках Программы, совместно с ФИПП «Электрический транспорт» по результат реализации совместных проектов НИОКР и пилотных проектов необходимо будет разработать единый стандарт для ультрабыстрой зарядки электробусов и предоставить его соответствующим автопроизводителям и предприятиям, разрабатывающим компоненты электропривода для электробусов. Данное направление работы имеет смысл координировать в рамках ТП «Зеленый автомобиль».

    - Агентство стратегических инициатив, Торгово-промышленная палата РФ, Общественная палата РФ

Так как реализация Программы предполагает фактически развитие новой отрасли, находящейся на стыке энергетики и автомобильной индустрии, с соответствующим созданием локальных высокотехнологичных производств и рабочих мест, имеет все признаки инновационной инфраструктуры, а так же направлена на решение острых социальных проблем экологии имеет смысл выстроить диалог с Агентством стратегических инициатив для организации эффективного диалога с региональными властями и профильными министерствами.

ТПП РФ создала в 2012г. профильный комитет по электротранспорту и является сегодня инициатором ряда законодательных инициатив направленных на снижение импортных пошлин для электромобилей и внедрение федеральных инструментов стимулирования развития электротранспорта. В этой связи предполагается организовать системную работу  с данным комитетом ТПП РФ для координации деятельности направленной на внесение изменений в законодательство для создания благоприятных условий для развития рынка электромобилей и зарядной инфраструктуры.

Общественная палата РФ традиционно является площадкой для организации взаимодействия граждан РФ и органов местного самоуправления с институтами власти и крупным бизнесом. В рамках Программы, предлагается организовать взаимодействие с Общественной палатой РФ, в целях максимально широкого информирования общественности о реализации Программы и учета обоснованных предложений со стороны граждан РФ.

    - Технологическая платформа «Зеленый автомобиль»

20 ноября 2012-го года решением заседания Совета при Президенте Российской Федерации по модернизации экономики и инновационному развитию России, Технологическая платформа «Экологически чистый транспорт „Зелёный автомобиль“ (далее ТП) была внесена в перечень Российских Технологических платформ. Протокол №  1 от 20 ноября 2012 г.

Эта технологическая платформа курируется ФГУП "Центральный ордена Трудового Красного Знамени научно- исследовательский и автомоторный институт "НАМИ" при поддержке Министерства промышленности и Торговли. Данная ТП имеет перед собой следующие цели:

В области науки:

- Формирование устойчивых в долгосрочной перспективе конкурентных преимуществ в области создания, эффективного использования и утилизации экологически чистого транспорта на основе передовых технологий, комплексных фундаментальных и проблемно ориентированных научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, направленных на создание инновационных технологий в указанной области. Создание, внедрение и сопровождение функционально эффективного и экономически обоснованного транспорта с минимальным вредным воздействием на человека и окружающую среду (далее экологически чистый транспорт) на основе разработки и реализации комплексной сбалансированной организационно-конструкторско-технологической системы - технологической платформы.

В области конструкторско-технологических решений:

- Разработка опережающих конструкторских и технологических решений по созданию элементов компонентной базы, агрегатов, узлов и систем, с учетом предъявляемых требований к инфраструктуре, эксплуатации и утилизации.

В области образования:

Создание адекватной образовательной среды, обеспечивающей:

- устойчивое и планомерное обеспечение Российской Технологической Платформы (РТП) Экологически Чистого Транспорта (ЭЧТ) кадровыми ресурсами, обладающими требуемым уровнем квалификации и необходимыми социальными компетенциями;

- формирование привлекательных условий и инновационной системы отбора, развития и последующего кадрового сопровождения студентов и выпускников систем высшего, среднего и начального профессионального образования с целью подготовки специалистов новой формации.

В социально-экономической области:

- Повышение качества жизни населения Российской Федерации на основе создания комфортной и экологически безопасной среды жизни, создание дополнительных рабочих мест в результате развития существующих и создания новых рынков продукции и услуг.

В рамках ТП «Зеленый автомобиль» планируется развивать в РФ следующие технологии:

- технологии математического моделирования и симуляции;

- технологии создания высокоэффективных тяговых и других видов электрических приводов;

- технологии создания высокоэффективных источников и накопителей энергии (солнечные батареи, термоэлектричество, аккумуляторные батареи, суперконденсаторы, топливные и полу-топливные элементы;

- технологии создания высокоэффективных элементов силовой и других типов электроники;

- технологии создания элементной базы  автомобилей, эффективные технологии производства деталей автомобиля из пластмасс, углепластика и иных современных материалов;

- технологии производства  экологически  чистых автомобилей;

- технологии эксплуатации экологически чистых автомобилей;

- технологии систем управления экологически чистыми транспортными средствами на основе подходов мехатроники и биомеханики (связанные с изменением структуры управления ЭЧТ, особенно электромобиля);

- технологии утилизации и рециклинга;

- технологии формирования и использования технологического капитала;

- технологии обеспечения кадрового ресурса и формирования адекватной образовательной среды;

- информационные и компьютерные технологии;

- технологии безопасного, энергоемкого хранения альтернативных топлив;

- технологии зарядки/заправки экологически чистого транспорта;

- технологии интеллектуальных сетей (Smart Grid);

- технологии автоматизации и роботизации на транспорте;

В рамках Программы целесообразно выстроить взаимодействие с ТП «Зеленый автомобиль» в части зарядной инфраструктуры:

- Разработка и принятие единых стандартов и регламентов по зарядной инфраструктуре

- Стимулирование российских автопроизводителей к использованию единых стандартов зарядки

- Разработка  российских моделей конкурентоспособного оборудования зарядной инфраструктуры (зарядных станций) для различных видов (сегментов) электротранспорта, с учетом требований электросетевого комплекса в части реализации сценариев интеллектуального управления и интеграции в активно-адаптивную сеть (smart grid)

- Возможные варианты технологического присоединения объектов зарядной инфраструктуры

  - Стандарты зарядных станций

Зарядная инфраструктура, которую планируется создать в рамках настоящей программы может быть разделена по видам применения и типам зарядных устройств:

Для легкового и легкого коммерческого транспорта:

- Зарядные станции переменного тока, поддерживающие режимы зарядки электромобилей в соответствии с международным стандартом МЭК 62196 Mode 1, 2, 3 мощностью до 43 кВт

- Зарядные станции постоянного тока (экспресс-зарядка) стандарта CHAdeMO мощностью до 55 кВт

Рисунок №- стандарты зарядки для легкового и легкого коммерческого транспорта

- Зарядные станции, оснащенные Combo разъемом, позволяющим заряжать электромобиль как переменным, так и постоянным током через один разъем, мощностью до 100 кВт (постоянный ток) и до 43 кВт (переменный ток). Данный стандарт должен быть утвержден МЭК в конце 2013г.

Рисунок №- перспективный стандарт зарядки для легкового и легкого коммерческого транспорта с разъемом Combo

Для общественного транспорта (электробусы среднего и крупного размера):

- Зарядные станции переменного тока, поддерживающие режимы зарядки электромобилей в соответствии с международным стандартом МЭК 62196 Mode 3 мощностью до 43 кВт (“медленная” ночная зарядка)

- Станция ультра-быстрой подзарядки постоянным током мощностью до 300 кВт (перспективный стандарт)

Рисунок №- перспективный стандарт ультра-быстрой зарядки электробусов

В части общественного транспорта, сегодня, из-за небольшого объема рынка, отсутствует стандартизация и производители используют собственные несовместимые между собой решения. В рамках настоящей Программы, планируется разработать и принять соответствующие стандарты и технические регламенты для зарядки электробусов в РФ.

  - Варианты технологического присоединения зарядных станций

В большинстве случаев зарядные станции устанавливаются на территории существующих потребителей, например владельцев коммерческой недвижимости (далее ВКН), и подключаются к существующим сетям потребителя. Типовыми примерами ВКН могут считаться:

- Офисные комплексы

- Торгово-развлекательные центры

- Объекты HORECA (hotels, restaurants, catering) - гостиницы, рестораны, места общественного питания

- Комплексы АЗС

Кроме этого, зарядные станции могут размещаться на объектах, принадлежащих муниципалитетам т. к. организованные парковочные пространства (открытые и многоярусные), объекты придорожной сети и проч.

Для того чтобы пользователи электромобилей могли комфортно использовать зарядную инфраструктуру, зарядные станции объединяют в единую сеть, где действуют унифицированные правила предоставления услуг, взаиморасчетов, идентификации и проч. Все зарядные станции при этом находятся на связи с управляющим центром в режиме реального времени. Такие сети обычно управляются коммерческим оператором, который с одной стороны обеспечивает предоставление услуг по зарядке электромобилей конечным пользователем - физическим или юридическим лицам, а с другой, размещает зарядную инфраструктуру на объектах третьих лиц (ВКН) и организует взаиморасчеты с ними, связанные с предоставлением в аренду земельного участка, парковочного места и оплатой коммунальных расходов включая фактически потребленную э/э.

В рамках реализации Программы для систематизации процессов размещения зарядной инфраструктуры, организации единого технологического управления зарядной инфраструктурой и упрощения процедур технологического присоединения будет сделано следующее:

- Разработаны единые требования к зарядным станциям в части используемых коммуникационных протоколов, к порядку их сертификации и мин. функциональным требованиям по объему передаваемой информации и управляющим командам

- Разработан специализированный упрощенный регламент технологического присоединения зарядных станций, описывающий в том числе ситуации с возможностями применения специализированных технических решений в случае недостатка выделанной мощности

- Разработаны и сертифицированы технические решения с помощью которых потребитель может подключать зарядные станции к своим сетям без увеличения выделенной мощности

    - Присоединение зарядных станций к существующим сетям потребителя без увеличения мощности

Рисунок №- ТП к существующим сетям потребителя

В этом случае для электросетевой компании, к которой подключен ВКН не возникает нового технологического присоединения (далее ТП). В случае если владелец или коммерческий оператор зарядной станции оказывают услуги по зарядке электромобилей (а не занимаются продажей э/э) не возникает суб-абонентов, и ВКН продолжает рассчитываться с энерго-снабжающей организацией по существующему договору энергоснабжения. При этом отношения между пользователями зарядной станции и коммерческим оператором регулируются отдельным договором на оказание услуг по зарядке. Отношения между коммерческим оператором и ВКН так же регулируются отдельным договором об аренды.

- Присоединение зарядных станций с использованием специальных технических решений для компенсации недостатка выделенной мощности

Частным случаем данного ТП является присоединение зарядных станций к существующим сетям потребителя с использованием технических решений, позволяющих предотвратить превышение выделенной для объекта ВКН мощности в рамках существующего ТП. В этом случае, потребитель подключает к своим сетям зарядные станции за счет более эффективного использования уже имеющейся выделенной мощности с помощью таких решений как:

- Буферные батареи

- Приоритезаторы нагрузки

Логика работы буферных батарей заключается в том, чтобы во время непикового потребления накапливать резерв мощности, и выдавать ее в моменты пикового потребления (когда работает все вкл. зарядную станцию). Кроме этого, буферные батареи часто решают ряд вспомогательных задач и используются в качестве резервного источника энергоснабжения заменяя собой ДВС-генератор и повышая категорию энергоснабжения. Другое применение это так называемых энергетический арбитраж - в случае наличия 2х или 3х ставочных тарифов - аккумулирование энергии во время низкой ценовой зоне и выдача ее на общее потребление в высокой ценовой зоне. Более экзотическим применением буферной батареи так же является включение в систему энергоснабжение собственной микрогенерации в том числе и на основе возобновляемых источников энергии - ветра и/или солнца. В этом случае батарея сглаживает неравномерность генерации, свойственную эти источникам энергии и выступает накопителем тогда когда э/э вырабатывается но не расходуется - например в ночное время, когда обычно ветер более сильный, чем днем.

Приоритезаторы нагрузки применяются в более простых случаях, когда зарядным станциям присваивается более низкий приоритет, по сравнению с другими потребителями и в случае достижения максимума выделенной мощности объектом процесс зарядки прерывается. Типичным примером использования таких решений в контексте зарядной инфраструктуры является подключение зарядных станций к многоквартирным домам без выделения новой мощности. Самый простой сценарий это ночная зарядка. Т. е. потребитель приехав на стоянку к дому, оборудованную зарядными станциями ставит свой электромобиль на зарядку, но при этом фактическая зарядка начинается после 23:00 и заканчивается в 7:00 (например) т.е. происходит в непиковое время, когда имеется резерв выделенной на объект (дом) мощности.

Использование такого рода технических решений очень выгодно для электросетевых компаний т. к. они существенно увеличивают загрузку сети (коэффициент использования) и для своей работы не требуют какой-либо организационной перестройки сетевых компаний и/или технологических изменений.

    - Присоединение зарядных станций к существующим сетям потребителя с увеличением выделенной мощности

Данный вид присоединения зарядных станций используется в случае недостатка мощности на объекте к сетям которого подключается зарядное оборудование и невозможности/нецелесообразности применения специализированных технических решений для максимального использования текущего профиля потребления. За технологическим присоединением (увеличением мощности) в этом случае обращается ВКН к сетям которого планируется подключение зарядных станций. Схема договорных отношений между участниками процесса при этом остается такой же как и в Разделе Ошибка! Источник ссылки не найден.

    - Присоединение зарядных станций к распределительным и передающим сетям с организацией нового технологического присоединения

В редких случаях, таких как, например, организация специализированной зарядной инфраструктуры для общественного транспорта и/или размещение зарядной инфраструктуры вдоль междугородних магистралей, может потребоваться подключение зарядных станций напрямую к распределительным, а иногда и к магистральным сетям.

Рисунок №- ТП напрямую к распределительным или магистральным сетям

- Возможные бизнес-модели создания и эксплуатации зарядной инфраструктуры

В рамках данной Программы рассматривается реализация нерегулируемый бизнес-модели. Все проекты Программы, связанные с создание зарядной инфраструктуры, будет реализовываться именно в соответствии с этой бизнес-моделью.

  - Нерегулируемая бизнес-модель

В рамках данной модели электросетевая компания является владельцем зарядной инфраструктуры. Для эффективной работы на конкурентном рынке привлекается коммерческий оператор, который оказывает конечным потребителям услуги по зарядке и осуществляет взаиморасчеты с ВКН на территории которых размещается зарядная инфраструктура. Сетевая компания выступает в роли технологического оператора зарядной инфраструктуры.

Рисунок №- Нерегулируемая бизнес-модель

1 - договора оказания услуг по зарядке тяговых батарей электромобиля

2 - договора аренды площади для размещения зарядной инфраструктуры

3 - договор на создание и коммерческое управление сетью зарядных станций

В зависимости от сценария реализации данной модели роли по строительству и техническому обслуживанию сети зарядных станций могут быть как на стороне Коммерческого оператора, так и на стороне Технологического оператора (выделено на рисунке серым цветом).

В данной модели услуга по зарядке тяговых батарей электромобиля это нерегулируемый вид деятельности. Данная услуга может включает в себя:

- Обеспечение электромобиля парковочным местом на время зарядки

- Обеспечение доступа к исправной зарядной станции

- Техническое обслуживание зарядной станции

- Предоставление доступа к Информационной системе

- Техническая поддержка по телефону и электронной почте

- Коммунальные услуги по поддержанию парковочного места в надлежащем состоянии, электроэнергия в объеме, необходимом для зарядки батареи до требуемого уровня.

Принципиальным моментом данной модели является то, что клиент платит за услугу, а не за э/э. При этом тарификация может быть очень гибкой и включать в себя комбинацию следующих параметров:

- Мощность бортового зарядного устройства э/м

- Продолжительность зарядной сессии

- Календарный день (рабочий, выходной)

- Время в течении дня (тариф в зависимости от времени суток)

Именно в такой модели сегодня функционирует единственная в РФ сеть зарядных станций  - Revolta.

Данная бизнес-модель позволяет запустить проект в кратчайшие сроки в рамках существующего законодательства. Коммерческий оператор необходим для минимизации законодательных рисков по совмещению видов деятельности. Кроме этого, деятельность связанная с оказанием услуг по зарядке и работой по размещению зарядной инфраструктуры носит рыночный характер и не свойственная сетевым компаниям в силу специфики (монополии) их традиционного бизнеса, требует новых компетенций и ресурсов. Тем не менее, данная модель так же может быть реализована через создание соответствующего ДЗО - оператора сети зарядных станций совмещающего в себе роли Технологического и Коммерческого оператора. При этом потребуется снятие ряда законодательных ограничений через внесение поправок в ФЗ № 35 и ФЗ №36.

Одним из вариантов реализации данной модели так же является создание совместного предприятия с коммерческим оператором и одним из инфраструктурных банков. При этом вклад электросетевой компании - это поручительство или др. механизм гарантий для привлечения финансирования. Вклад коммерческого оператора это технологии и компетенции. Вклад инфраструктурного банка - это финансовые средства на реализацию проекта.

В любом из вышеперечисленных вариантов реализации данной бизнес-модели электросетевая компания получает следующие преимущества:

- Получение нерегулируемого дохода от нового вида бизнеса по оказанию услуг по зарядке э/м

- Увеличение объемов транспортировки э/э

Расчеты данной бизнес-модели на примере Московского региона показывают высокую инвестиционную привлекательность данного вида бизнеса с показателями IRR не ниже 49% и сроками окупаемости 5-7 лет (в зависимости от выбранного варианта реализации модели).

В связи с этим, в случае выбора данной модели (в любом из вариантов) для создания сети зарядных станций федерального масштаба на базе электросетевого комплекса, есть возможность привлечения заемных средств для реализации проекта.

Альтернативным способом финансирования является централизованное выделение средств федерального бюджета на реализацию данной программы, например, в виде новой Федеральной Целевой Программы.

  - Регулируемая бизнес-модель

Регулируемая бизнес-модель предполагает, что потребитель покупает не услугу по зарядке, а кВт*ч. В этом случае Государством устанавливается специальный тариф на специальный вид деятельности - продажу э/э в сети зарядных станций. Данный тариф и служит источником финансирования для строительства и эксплуатации сети зарядных станций. При этом реализация данной модели в существующем регуляторном и законодательном поле невозможна. Для ее реализации требуется внесения существенных изменений в ряд федеральных законов, создание методики расчета данного тарифа и проч.

Кроме этого, сбыт э/э - это прерогатива энергосбытовых компаний. С другой стороны энергосбытовая компания не имеет многих синергетических эффектов (по сравнению с электросетевой), технологическое управление инфраструктурой является несвойственным для нее видом деятельности.

Реализация Программы в данной модели требует детальной ее проработки в части финансовой модели, возможных организационно-правовых форм и оценки объема изменений законодательства. С практической ток зрения, реализация Программы в данной бизнес-модели приведет к существенным временным задержкам, связанным с решением правовых и организационных вопросов. В результате рынок самостоятельно определиться и к моменту начала реализации Программы на нем уже будут достаточно сильные игроки, с которыми придется конкурировать.

Рисунок №- Регулируемая бизнес-модель

- Закрепление прав на интеллектуальную собственность, созданную в рамках НИОКР проектов Программы и организация использования результатов НИОКР предприятиями, вовлеченными в реализацию Программы

В рамках реализации настоящей Программы запланирован набор НИОКР проектов. Одним из ключевых условий их реализации является обязательное патентование результатов НИОКР в рамках этих проектов. Предлагается что права на патенты (свидетельства об изобретении, опытные образцы и проч.) регистрируются на компанию  - заказчика проекта. При этом с целью реализации настоящей Программы предусматривается передача прав на интеллектуальную собственность другим компаниям, участникам программы на основании двухстороннего лицензионного соглашения между правообладателем и лицензиатом.

- Управление Программой

Для эффективной реализации Программы после утверждения Программы руководством ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Российские сети» на основе рабочей группы по электротранспорту ОАО «ФСК ЕЭС» предлагается создать проектный офис, включающий в себя ключевых исполнителей ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Российские сети», ответственных за реализацию соответствующих проектов, руководство основных подрядчиков, отраслевых экспертов и представителей законодательных и исполнительных органов Государственной Власти, вовлеченных в процесс разработки и принятия законодательных инициатив, стандартов и регламентов, направленных на развитие электротранспорта и зарядной инфраструктуры на территории РФ.

Для эффективной реализации Программы потребуется как минимум один Директор программы со 100% занятостью и ответственностью за ее реализацию. Остальные специалисты могут привлекаться из других подразделений с загрузкой от 20 до 70% их времени в зависимости от их роли и этапа проекта/Программы.

Для того чтобы виртуальная структура работала эффективно необходимо на момент начала реализации программы разработать и утвердить положения по мотивации специалистов участников реализации программы как на уровне Исполнительных аппаратов ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Российские сети», так и на уровне отдельных ДЗО реализующих проекты Программы.

На рисунке ниже представлен проект возможной организационной структуры Проектного офиса:

Рисунок № - проект организационной структуры Проектного офиса

- Порядок и источники финансирования Программы

Для реализации Этапа 1 настоящей Программы планируется использовать собственные средства ОАО «ФСК ЕЭС» и ДЗО ОАО «Российские сети».

При этом предлагается следующий порядок финансирования проектов:

- НИОКР проекты реализуются за счет бюджетов НИОКР ДЗО ОАО «Российские сети». Заказчиками данных проектов выступают соответствующие ДЗО ОАО «Российские сети».

- Пилотные проекты по внедрению электротранспорта и созданию зарядной инфраструктуры реализуются за счет средств инвестпрограммы ОАО «ФСК ЕЭС», и ДЗО ОАО «Российские сети». Так же часть этих проектов реализуется в рамках программы повышения энергоэффективности соответствующих предприятий.

- Проекты по разработке организационной и нормативно-правовой базы предполагается реализовывать либо как внутренние проекты (без привлечения внешних подрядчиков) на уровне исполнительных аппаратов ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Российские сети», либо за счет собственных средств этих компаний (административные расходы) с помощью привлеченных консультантов.

Реализацию Этапов 2 и 3 Программы планируется осуществить на основе одной из выбранных бизнес-моделей, описанных в Разделе Ошибка! Источник ссылки не найден. настоящего документа.

- Реализация комплекса образовательных, PR и  GR  мероприятий, направленных на поддержку реализации Программы

В целях информационной, PR и  GR поддержки Программы планируется разработать и реализовать план мероприятий, включающих в себя:

- Организацию и проведение внутренних обучающих семинаров для специалистов электросетевого комплекса по тематике электротранспорта и зарядной инфраструктуры

- Организацию специализированных публичных мероприятий направленных на информирование специалистов и широкого круга общественности о Программе, ее статусе и реализации отдельных проектов Программы

- Участие в тематических секциях, круглых столах мероприятий посвященных энергетике, развитию транспортной отрасли, на которых освещается тематика электротранспорта и зарядной инфраструктуры

- Активное присутствие в среде Интернет направленное на популяризацию электротранспорта, Программы и отдельных ее проектов. Создание специализированного портала в сети Интернет с подробным описанием Программы, отдельных проектов и постоянным информированием широкого круга пользователей сети Интернет о ходе ее реализации

На 2013г. запланировано участие в следующих профильных мероприятиях:

- Московский международный энергетический форму «ТЭК России в XXI веке», 8-11 апреля 2013г., ЦВК «Экспоцентр» - круглый стол по электротранспорту. Цель участия - представление Всероссийской программы развития зарядной инфраструктуры для электротранспорта под эгидой электросетевого комплекса.

- Образовательный семинар для специалистов ОАО «ФСК ЕЭС», ОАО «Российские сети» и ДЗО ОАО «Российские сети» по электротранспорту и зарядной инфраструктуре. Апрель, территория филиала МКС ОАО «МОЭСК».

Теоретическое и практическое обучение. Брэйнсторминг в контексте расширения Программы и генерация новых идей, предложений и проектов.

- 2й Всероссийский форум по электротранспорту и зарядной инфраструктуре «Электромобилиада-2013», 4 июля 2013г., бизнес-школа «Сколково». Участие в качестве со-организатора.

Цель - популяризация Всероссийской программы развития зарядной инфраструктуры для электротранспорта под эгидой электросетевого комплекса, статус реализации проектов Программы обмен опытом, профессиональная дискуссия с участниками рынка.

- Бюджет Программы

Ниже приведена бюджетная оценка первого этапа Программы

| Этап | Направление |  | № | Проект | Компания | Бюджетная оценка, руб. (с НДС) |  | Источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2013 год | 2014 год |  |
| Этап 1 | 1. НИОКР | 1. 1. Разработка базовых технологических решений | 1 | Разработка зарядной инфраструктуры для автономного общественного электротранспорта | ОАО «МОЭСК» | 63 681 712,67 | 31 840 856,33 | Бюджет НИОКР ОАО «МОЭСК» |
|  |  |  | 2 | Разработка технического решения по совмещению традиционных объектов распределительных сетей с зарядной инфраструктурой (интеллектуальный трансформатор сети СН/НН) | ДЗО ОАО «Российские сети» | 17050000,93 В разработке | 8525000,47В разработке | Бюджет НИОКР ДЗО ОАО «Российские сети» |
|  |  |  | 3 | Исследование возможности реализации бесконтактного метода зарядки для автономного электротранспорта | ДЗО ОАО «Российские сети» | В разработке | В разработке | Бюджет НИОКР ДЗО ОАО «Российские сети» |
|  |  |  | 4 | Разработка зарядной станции для электротранспорта, использующей бесконтактный метод передачи электроэнергии | ДЗО ОАО «Российские сети» | В разработке | В разработке | Бюджет НИОКР ДЗО ОАО «Российские сети» |
|  |  | 1.2. Технологическое присоединение объектов зарядной инфраструктуры | 5 | Разработка интеллектуальной системы энергоснабжения для экспресс-зарядки электромобилей на основе литий-ионных накопителей электроэнергии на объектах с ограничениями по выделенной мощности и категории энергоснабжения | ДЗО ОАО «Российские сети» | В разработке | - | Бюджет НИОКР ДЗО ОАО «Российские сети» |
|  |  | 1.3. Зарядная инфраструктура и развитие ЕНЭС | 6 | Исследование влияния зарядной инфраструктуры для электротранспорта на сетевую инфраструктуру и качество энергоснабжения потребителей. | ДЗО ОАО «Российские сети» | В разработке | В разработке | Бюджет НИОКР ДЗО ОАО «Российские сети» |
|  | 2. Реализация пилотных проектов по применению электротранспорта и созданию зарядной инфраструктуры |  | 7 | Организация пассажирских перевозок сотрудников ОАО «ФСК ЕЭС» | ОАО «ФСК ЕЭС» | 71730510,240 | 81256725,76 | Инвестпрограмма ОАО «ФСК ЕЭС» |
|  |  |  | 8 | Внедрение электротранспорта в автопарке МЭС Центра ОАО «ФСК ЕЭС» | ОАО «ФСК ЕЭС» | 17 608868 ,60 | - | Бюджет программы повышения энергоэффективности ОАО «ФСК ЕЭС» |
|  |  |  | 9 | Создание пилотной сети зарядных станций | ОАО «ФСК ЕЭС» | 30376704,60 | 46736106,60 | Инвестпрограмма ОАО «ФСК ЕЭС» |
|  |  |  | 10 | Проект по внедрению электротранспорта и созданию необходимой зарядной инфраструктуры на территории обслуживания ДЗО ОАО «Российские сети» | ДЗО ОАО «Российские сети» | - | В разработке | Инвестпрограмма ДЗО ОАО «Российские сети» |
|  |  |  | 11 | Замена части парка ОАО «МОЭСК» на автономный электротранспорт для технологического транспорта | ОАО «МОЭСК» | 319 511 506,00 | - | Инвестпрограмма ОАО «МОЭСК» |
|  | 3. Разработка организационной и нормативно-правовой базы |  | 12.1. | Подготовка предложений и законодательных инициатив по созданию благоприятных условий развития зарядной инфраструктуры, технических стандартов и регламентов | ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Российские сети» | В разработке | - | Инвестпрограммы ОАО «ФСК ЕЭС» и ДЗО ОАО «Российские сети» |
|  |  |  | 12.2. | Организация взаимодействия с органами государственной власти по обеспечению внесения изменений в нормативно-правовую базу, принятию соответствующих технических стандартов и регламентов | ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Российские сети» | - | В разработке | Инвестпрограммы ОАО «ФСК ЕЭС» и ДЗО ОАО «Российские сети» |
|  |  |  | 13 | Разработка бизнес-модели развития зарядной инфраструктуры «ФСК ЕЭС» | ОАО «ФСК ЕЭС» | В разработке | - | Инвестпрограмма ОАО «ФСК ЕЭС» |
| ИТОГО (Этап 1) |  |  |  |  |  |  |  |  |

Оценка бюджетов последующих этапов будет произведена в процессе реализации первого этапа Программы.

- Описание проектов

  - Направление по разработке технических решений (зарядных станций) российского производства с расширенными возможностями интеллектуального управления для интеграции в активно-адаптивную сеть (smart grid).

    - Паспорт комплексного проекта по разработке зарядной инфраструктуры для автономного общественного электротранспорта

| 1. Наименование разработки | Разработка зарядной инфраструктуры для автономного общественного электротранспорта |
| --- | --- |
| 2.Вид разработки | НИР, ОКР, ТР |
| 3 Проблема, на решение которой направлена разработка | Целью разработки является создание законченного технологического решения для зарядки электробусов, включающего в себя: комплекс ультрабыстрой подзарядки электробуса постоянным током; систему технологического управления зарядной инфраструктурой для электробусов; стандарт для зарядки электробусов |
| 4 Актуальность разработки | Сегодня, как на международном рынке, так и на рынке РФ нет единого стандарта и подхода к реализации комплексной транспортной системы на базе электробусов для городских перевозок. Это обусловлено рядом факторов, и прежде всего технологическими сложностями, препятствующими созданию электробусов городского класса (12м и 18м) удовлетворяющих требованиям эксплуатирующих организаций. Сегодня эти требования варьируются от региона к региону, однако укладываются в следующие рамки (ключевые требования, существенные для электробуса): - Время работы электробуса в сутки 14-18 часов - Суточный пробег до 250 км - Время технологических перерывов: - В пиковые часы 15-20 минут - В не пиковые часы 30-45 минут и более - Экологический класс выхлопа Евро5 или Евро6 - Возможность изменения маршрутов использования электробуса, а так же эпизодическая возможность его применения для перевозки пассажиров на дальние расстояния. Все попытки конструкторов уложится в эти требования, создавая на базе обычного дизельного автобуса электробус, который приводится в движение только энергией батареи, не привели к успеху, т. к. для удовлетворения подобного рода требований по суточному пробегу и количеству часов работы на маршруте требовалось разместить батарейную емкость в размере 300 кВт*ч и более (даже исходя из «оптимистичного» расхода на 1.3 кВт/км), что приводило к существенному росту массы и объема занимаемого батареями, и, как следствие, уменьшало пассажировместимость электробуса. Кроме того, т. к. батареи сегодня самый дорогой элемент электробуса, при такой емкости стоимость электробуса превышала все разумные рамки и даже с учетом субсидирования не могла быть экономически оправданной в применении к городским перевозкам в условии регулируемых тарифов. С точки зрения возникновения нагрузок на электросети, в случае использования подхода описанного выше, требуемая мощность зарядной станции минимально составляет 50 кВт, в типовом автобусном парке 50 электробусов, что будет означать необходимость выделения на парк мощности в размере 2.5 МВт, что зачастую нереализуемо технически в крупных городах и не обосновано экономически, т. к. стоимость технологического присоединения еще больше усугубит затратную часть подобного проекта. Реальной альтернативой данному подходу является транспортная система использующая электробусы с поддержкой технологии ультрабыстрой зарядки. Идея заключается в том, что электробус имеет на борту емкость батарей обеспечивающую 50-70 км автономного пробега. При этом вдоль маршрута - на конечной станции или в местах технологической стоянки (как правило, в непосредственной близости от конечной станции) располагаются станции ультрабыстрой подзарядки постоянного тока. Электробус проезжая один или несколько своих типовых маршрутов (в зависимости от их протяженности и нагрузки) подъезжает к станции ультрабыстрой подзарядки и, используя технологическое окно, подзаряжает батарею в объёме, достаточном для выполнения еще одного или более типовых маршрутов. В зависимости от реальных условий эксплуатации таких подзарядок может быть несколько в течении дня. Перед заездом в автобусный парк на ночную стоянку электробус с помощью станции ультрабыстрой зарядки подзаряжает тяговые батареи до 80% заряда и на ночное окно в парке ставится на «медленную» подзарядку переменным током, в ходе которой батареи подзаряжаются до 100% и происходит балансировка ячеек. Таким образом обеспечивается необходимая продолжительность жизни тяговых батарей электробуса в режиме постоянного использования ультрабыстрой подзарядки. В зависимости от типа используемых в электробусе батарей мощность станции ультрабыстрой подзарядки варьируется в диапазоне 100-500 кВт. Например, батареи производства ООО «Лиотех» (LiFePO4) могут безопасно работать с мощностью станции в 100 кВт. Батареи AltairNano и Toshiba (nLTO) могут работать с зарядными устройствами мощностью до 500 кВт и выше, однако увеличение мощности свыше 500 кВт не дает экономического эффекта т. к. в любом случае технологическое окно на стоянку превышает время зарядки, с другой стороны возрастает стоимость зарядной инфраструктуры. Для обеспечения бесперебойной эксплуатации электробусов в условиях РФ (прежде всего в зимнее время при очень низкой температуре), а так же для выполнения требований не привязанности электробуса к маршруту и возможности эпизодического использования для перевозки пассажиров на большие расстояния, электробус должен быть укомплектован расширителем хода (range extender), который, работая в режиме последовательного гибрида, позволит в случае падения заряда тяговой батареи электробуса ниже допустимого предела (30-10% в зависимости от типа батарей) продолжить движение без потери характеристик, используя расширитель хода в качестве генератора, подзаряжающего батареи. В качестве расширителя хода на 12 и 18 м электробусах применяются 4-х цилиндровые дизельные моторы небольшого объема. |
| 5. Область применения результатов разработки, предполагаемый масштаб их использования | Результаты работ могут быть применены при развитии ОАО «ФСК ЕЭС» зарядной инфраструктуры для общественного электротранспорта на территории обслуживания всего распределительного электросетевого комплекса, поскольку разрабатываемая модель применима к большинству электросетевых компаний и может ими использоваться для решения технических проблем, связанных с технологическим присоединением зарядных станций в крупных мегаполисах. |
| 6. Дополнительные основания для выполнения разработки | Реализация настоящего проекта обусловлена следующими предпосылками: - В РФ идет активная работа по внедрению в общественные перевозки внутри крупных городов автономного электротранспорта (электробусов). Ожидается массовое внедрение данного типа транспортных средств в парки крупнейших перевозчиков, начиная с 2013г. - Для зарядки электробусов требуются станции ультра-быстрой подзарядки с мощностями 100-500 кВт, которые должны быть созданы вдоль маршрутов движения электробусов в городской черте (рядом с конечными остановками общественного транспорта) - Каждая такая станция требует для своей работы наличия подстанции 6-10 кВ/0.4 кВ мощностью от 150 до 900 кВт Глобальными предпосылками для реализации настоящего проекта являются: - Постановление Правительства РФ о предоставлении субсидий конечным приобретателям электробусов. Бюджет на субсидирование покупок в размере 2.5 млрд. руб. - Федеральные инновационные проекты «Электрический транспорт» и «Интеллектуальная дорога» (Роснано). - Технологическая платформа «Зеленый автомобиль» Минпромторга РФ. - Разработка отечественных моделей электробусов ведущими автобусными и троллейбусными заводами в РФ: Тролза, НефАЗ, ЛиАЗ. - Запуск производства тяговых литий-ионных батарей для крупногабаритного транспорта на заводе «Лиотех» г. Новосибирск. - Письмо Минэкономразвития РФ №27591-ОФ/Д19и от 13.12.2012 г. о реализации Федерального инновационного пилотного проекта «Электрический транспорт» - Приказ ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Российские сети» № 58/63 от 30.01.2013 г. о создании рабочей группы по разработке и реализации Всероссийской программы развития инфраструктуры для электротранспорта до 2017 года |
| 7. Предшествующие НИОКР по данной проблеме, результаты которых будут использованы в разработке | Проект по созданию инфраструктуры для электротранспорта на территории обслуживания ОАО «МОЭСК» как элемента реализации комплексной стратегии внедрения интеллектуальных сетей |
| 8. Планируемый результат (результаты) | - Зарядной станции ультрабыстрой подзарядки электробусов среднего и большого классов; - Программный комплекс по технологическому управлению зарядной инфраструктурой для электробусов; - Предложение для принятия стандарта зарядки электробусов; - Бизнес-модель по созданию и эксплуатации зарядной инфраструктуры для электробусов ОАО «ФСК ЕЭС»; - Типовой проект технологического присоединения зарядной инфраструктуры для электробусов; - Комплект документов для получения патентов на результаты проекта. |
| 9. Срок выполнения разработки: |  |
| начало: | 2 квартал 2013 года |
| окончание: | 12 месяцев с даты подписания договора |
| 10. Новизна и научно-технический уровень разработки | - Разработок в области зарядной инфраструктуры для общественного электротранспорта большого и среднего классов не существует. - Бизнес-моделей создания и эксплуатации зарядной инфраструктуры для электробусов не существует. - Стандартов зарядки электробусов в мире не существует. |
| 11. Факторы эффективности разработки, планируемая экономическая эффективность | Разрабатываемая в составе проекта бизнес-модель даст ответы на вопросы по экономической эффективности инвестиций в зарядную инфраструктуру применительно к территории обслуживания ОАО «ФСК ЕЭС». Предварительная оценка, показывает, что, т. к. данный тип инфраструктуры имеет высокий коэффициент окупаемости, то ожидается быстрый возврат инвестиций (4-6 лет) на строительство одного зарядного комплекса, а так же увеличение регулируемого дохода за счет роста объемов транспортировки э/э. |
| 12. Цена разработки всего (включая НДС), руб., в том числе по годам: | 2013 - 2014 годы - 95 522 569,00 |

    - Паспорт проекта разработки технического решения по совмещению традиционных объектов распределительных сетей с зарядной инфраструктурой (интеллектуальный трансформатор сети СН/НН)

| 1. Наименование разработки | Проект разработки технического решения по совмещению традиционных объектов распределительных сетей с зарядной инфраструктурой (интеллектуальный трансформатор сети СН/НН) |
| --- | --- |
| 2.Вид разработки | НИР, ОКР. |
| 3 Проблема, на решение которой направлена разработка | Подготовка к развитию зарядной инфраструктуры для собственного корпоративного парка и публичного использования; разработка вариантов участия МРСК Центра в рынке зарядной инфраструктуры; организация мониторинга сети НН и интеграция зарядной инфраструктуры в качестве активного элемента интеллектуальной сети |
| 4 Актуальность разработки | В России и во всем мире, начиная с 2011г., идет активное развитие автономного электротранспорта (электромобилей и подключаемых гибридов) практически во всех сегментах, начиная от персональных средств передвижения и легковых автомобилей и заканчивая городскими автобусами и грузовиками. Для комфортной эксплуатации автономного электротранспорта требуется зарядная инфраструктура, которая устанавливается как в местах стоянок корпоративного транспорта (в случае с корпоративным парком автобазы, офисы и производственные объекты), так и публично-доступная на территории объектов коммерческой невидимости (ТРЦ, офисы, рестораны и проч.). Потребляемая электрическая мощность при зарядке электромобиля варьируется в диапазоне от 3.3 до 50 кВт в случае с легковым и коммерческим транспортом и 100-300 кВт в случае электробуса. Неконтролируемое развитие зарядной инфраструктуры может создать серьезные проблемы для распределительной сетевой компании и негативно повлиять на качество и надежность энергоснабжения. С другой стороны, зарядная инфраструктура является интересным объектом управления в составе интеллектуальной сети (smart grid) и при правильном подходе позволяет решить следующее задачи: • Увеличить коэффициент использования электрической сети (за счет заполнения ночного провала потребления и непиковых дневных часов) • Использовать потребление э/м при зарядке для выравнивания нагрузки на распределительную сеть, что позволит не вводить ограничения потребителей • Организовать мониторинг сети низкого напряжения как в части качества э/э и проактивной программы технического обслуживания сетевого оборудования, так и в части проактивной реакции сетевой компании на аварийные отключения потребителей Кроме этого, распределительная сетевая компания является сегодня единственным типом компании, который при внедрении зарядной инфраструктуры получает синергетический эффект, т. к. помимо нерегулируемого дохода от оказания услуг по зарядке растет объем транспортировки э/э и, как следствие, выручка по основному виду деятельности. Коммерческие электромобили могут заменить часть традиционного корпоративного парка МРСК Центра. При этом, несмотря на первоначально более высокую стоимость, их совокупная стоимость владения не выше, чем у аналогов с двигателем внутреннего сгорания. Дополнительным плюсом является возможность включения в лизинговый договор всех затрат, включая сервисное обслуживание. Таким образом, при использовании электромобилей в парке МРСК Центра получит не только экологический, но и экономический эффект. При этом основная масса техники в парке МРСК Центра - это а/м для перевозки ОВБ и спецтехника. Как правило, такого рода а/м характеризуются дневными пробегами до 100 км в день (городские сети) и длительными стоянками рядом с объектами сетевой энергетики (на время выполнения ремонта). Поэтому целесообразным является оборудование ТП устройствами для зарядки электромобилей. Так как такие устройства потребуют размещения коммуникационного и управляющего модуля на объекте, то имеет смысл использовать наличие связи и интеллектуального контроллера для организации системы постоянного мониторинга параметров э/э (активная, реактивная энергия, уровни напряжения и тока по фазам, гармоники и проч.) а так же организовать мониторинг основных параметров оборудования, например измерение температуры масла трансформатора для последующего применения методик организации технического обслуживания и ремонта по фактическому состоянию и методик оценки надежности (reliability centered maintenance). Создание такого решения позволит с минимальными издержками сделать сеть низкого напряжения наблюдаемой, причем разрабатываемый комплект оборудования может быть установлен на уже находящееся в эксплуатации оборудование. Основным риском является, с одной стороны, переоценка перспектив развития рынка, а с другой - утрата возможности монополизировать рынок в случае позднего выхода. |
| 5. Область применения результатов разработки, предполагаемый масштаб их использования | Собственный корпоративный парк, оказание услуг по зарядки третьим лицам, сети СН/НН МРСК Центра в части интеллектуального трансформатора |
| 6. Дополнительные основания для выполнения разработки | В рамках Программы инновационного развития ОАО «МРСК Центра» в качестве одной из основных задач определены разработка и внедрение новых услуг для потребителей, а одним из приоритетов - опережающее (и одновременно экономически рациональное) развитие энергетической инфраструктуры, социально - экономическое развитие регионов РФ (в зоне присутствия Общества), развитие новых транспортных инфраструктур. Программа развития зарядной инфраструктуры для электротранспорта, разработанная ФСК ЕЭС; планы по массовому внедрению электротранспорта и запуску электробусов для общественных перевозок - ФИПП "Электрический транспорт", ФИПП "Интеллектуальная дорога" |
| 7. Предшествующие НИОКР по данной проблеме, результаты которых будут использованы в разработке | Проект по созданию инфраструктуры для электротранспорта на территории обслуживания ОАО «МОЭСК» как элемента реализации комплексной стратегии внедрения интеллектуальных сетей |
| 8. Планируемый результат (результаты) | - План по замене части существующего парка а/м на э/м в разбивке по годам, включая оценку финансовой эффективности замены (НИР) - Разработанный и протестированный интеллектуальный трансформатор, комплект для модернизации трансформатора и соответствующая конструкторская документация (ОКР) - Программа по внедрению интеллектуальных трансформаторов (НИР) - Бизнес-модель развития зарядной инфраструктуры в регионе (НИР) |
| 9. Срок выполнения разработки: |  |
| начало: | 2 квартал 2013 года |
| окончание: | 12 месяцев с даты подписания договора |
| 10. Новизна и научно-технический уровень разработки | Разработок в области зарядной инфраструктуры, а так же результатов испытаний электромобилей, применительно к территории обслуживания МРСК Центра не существует. Разработка интеллектуального трансформатора не имеет аналогов в мире и в РФ |
| 11. Факторы эффективности разработки, планируемая экономическая эффективность | Разрабатываемая в составе проекта бизнес-модель даст ответы на вопросы по экономической эффективности инвестиций в зарядную инфраструктуру применительно к территории обслуживания МРСК Центра. В области применения интеллектуального трансформатора речь идет о (кроме предоставления возможности ОВБ эксплуатировать электромобили) повышении надежности и качества энергоснабжения, улучшения показателей SAIDI и CAIDI. Однако точные значения могут быть рассчитаны только в процессе реализации проекта. |
| 12. Цена разработки всего (включая НДС), руб., в том числе по годам: | 2013 - 2014 годы - 25 575 001,40 |

    - Паспорт проекта по исследованию возможности реализации бесконтактного метода зарядки для автономного электротранспорта

| 1. Наименование разработки | Исследование возможности реализации бесконтактного метода зарядки для автономного электротранспорта. |
| --- | --- |
| 2.Вид разработки | НИР |
| 3 Проблема, на решение которой направлена разработка | Целью разработки является изучение возможности бесконтактной зарядки автономного электротранспорта посредством индуктивной передачи электроэнергии от зарядного устройства к электротранспортному средству (далее ЭТС) с минимальными потерями электроэнергии и обеспечением электромагнитной совместимости. |
| 4 Актуальность разработки | При развитии электротранспорта и соответствующей зарядной инфраструктуры возникает вопрос о технической возможности размещения зарядных станций того или иного типа в местах, где необходимо обеспечить зарядку тяговых батарей электротранспорта (легкового, коммерческого или общественного). При «медленной» зарядке переменным током такой проблемы обычно не возникает, т.к. такие зарядные станции, как правило, небольшого размера и размещаются в парках, на территориях объектов коммерческой недвижимости, в бизнес-центрах и т.д. Для осуществления «быстрой» зарядки постоянным током большой мощности предназначены зарядные станции, преобразующие переменное напряжение в постоянное, которые обладают достаточно большими размерами и массой и чем выше их мощность, тем больше массо-габаритные параметры. В случае зарядной инфраструктуры для общественного электротранспорта, к задаче ее размещения в необходимых местах добавляется задача обеспечения безопасного соединения для передачи электроэнергии большой мощности от зарядной станции к электротранспортному средству. Одним из вариантов решения вышеперечисленных задач может быть зарядное устройство, принцип работы которого основан на передаче электроэнергии между двумя объектами через генерируемое электромагнитное поле. Такая зарядная станция состоит из двух частей, одна из которых размещается под дорожным полотном в местах стоянки ЭТС, вторая - в корпусе ЭТС. При размещении такой зарядной станции ее элементы не занимают дополнительные площади на поверхности, при ее эксплуатации нет необходимости в проводах для присоединения ЭТС к зарядной станции, что повышает ее безопасность. Тем не менее, до начала разработки беспроводной зарядной станции существует несколько важных задач, которые требуют предварительной проработки: - Возможность передачи электроэнергии высокой мощности (от 20 до 200 кВт) беспроводным способом - Оценка возможных потерь электроэнергии при беспроводном способе ее передачи - Оценка безопасности и электромагнитной совместимости зарядной станции, осуществляющей передачу электроэнергии к ЭТС беспроводным способом |
| 5. Область применения результатов разработки, предполагаемый масштаб их использования | В случае положительного результата, работы могут быть применены при дальнейшей разработке беспроводной зарядной станции для электротранспорта. |
| 6. Дополнительные основания для выполнения разработки | Реализация настоящего проекта обусловлена следующими предпосылками: - В РФ идет активная работа по внедрению в общественные перевозки внутри крупных городов автономного электротранспорта (электробусов). Ожидается массовое внедрение данного типа транспортных средств в парках крупнейших перевозчиков, начиная с 2013г. - Для подзарядки электробусов требуются станции ультрабыстрой подзарядки с мощностями 100-500 кВт, которые должны быть созданы вдоль маршрутов движения электробусов в городской черте (рядом с конечными остановками общественного транспорта) - Для экспресс-зарядки легкового электротранспорта требуются станции мощностью 20-50 кВт, устанавливаемые как в городской черте, так и трассах, при этом не на всех объектах возможно их наземное размещение. Глобальными предпосылками для реализации настоящего проекта являются: - Федеральные инновационные проекты «Электрический транспорт» и «Интеллектуальная дорога» (Роснано). - Технологическая платформа «Зеленый автомобиль» Минпромторга РФ. - Разработка отечественных моделей электробусов ведущими автобусными и троллейбусными заводами в РФ: Тролза, НефАЗ, ЛиАЗ. - Запуск производства тяговых литий-ионных батарей для крупногабаритного транспорта на заводе «Лиотех» г. Новосибирск. - Письмо Минэкономразвития РФ №27591-ОФ/Д19и от 13.12.2012 г. о реализации Федерального инновационного пилотного проекта «Электрический транспорт» - Приказ ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Российские сети» № 58/63 от 30.01.2013 г. о создании рабочей группы по разработке и реализации Всероссийской программы развития инфраструктуры для электротранспорта до 2017 года |
| 7. Предшествующие НИОКР по данной проблеме, результаты которых будут использованы в разработке | Проект по созданию инфраструктуры для электротранспорта на территории обслуживания ОАО «МОЭСК» как элемента реализации комплексной стратегии внедрения интеллектуальных сетей |
| 8. Планируемый результат (результаты) | Обоснование технической возможности реализации бесконтактной зарядки тяговых батарей электротранспортных средств разного класса |
| 9. Срок выполнения разработки: |  |
| начало: | Утверждение проекта Советом директоров (2013 год) |
| окончание: | 6 месяцев с момента утверждения проекта |
| 10. Новизна и научно-технический уровень разработки | Существуют теоретические наработки в области беспроводной передачи электроэнергии, тем не менее серийных образцов зарядных станций для электротранспорта, использующих беспроводную передачу, не существует. |
| 11. Факторы эффективности разработки, планируемая экономическая эффективность |  |
| 12. Цена разработки всего (включая НДС), тыс. руб., в том числе по годам: | 2013 - 2014 годы - бюджет в разработке |

    - Паспорт проекта по разработке зарядной станции для электротранспорта, использующей бесконтактный метод передачи электроэнергии

| 1. Наименование разработки | Разработка зарядной станции для электротранспорта, использующей бесконтактный метод передачи электроэнергии. |
| --- | --- |
| 2.Вид разработки | ОКР |
| 3 Проблема, на решение которой направлена разработка | Целью работы является разработка на основе проведенной научно-исследовательской работы по исследованию возможности реализации бесконтактного метода зарядки для автономного электротранспорта действующего образца зарядной станции для электротранспорта, использующей бесконтактный метод передачи электроэнергии. |
| 4 Актуальность разработки | При развитии электротранспорта и соответствующей зарядной инфраструктуры возникает вопрос о технической возможности размещения зарядных станций того или иного типа в тех местах, где необходимо обеспечить зарядку тяговых батарей электротранспорта (легкового, коммерческого или общественного). При «медленной» зарядке переменным током такой проблемы обычно не возникает, т.к. такие зарядные станции, как правило, небольшого размера и размещаются в парках, на территориях объектов коммерческой недвижимости, в бизнес-центрах и т.д. Для осуществления «быстрой» зарядки постоянным током большой мощности предназначены зарядные станции, преобразующие переменное напряжение в постоянное, которые обладают достаточно большими размерами и массой и чем выше их мощность, тем больше массо-габаритные параметры. В случае зарядной инфраструктуры для общественного электротранспорта, к задаче ее размещения в необходимых местах добавляется задача обеспечения безопасного соединения для передачи электроэнергии большой мощности от зарядной станции к электротранспортному средству. Одним из вариантов решения вышеперечисленных задач может быть зарядное устройство, принцип работы которого основан на передаче электроэнергии между двумя объектами через генерируемое электромагнитное поле. Такая зарядная станция состоит из двух частей, одна из которых размещается под дорожным полотном в местах стоянки ЭТС, вторая - в корпусе ЭТС. При размещении такой зарядной станции ее элементы не занимают дополнительные площади на поверхности, при ее эксплуатации нет необходимости в проводах для присоединения ЭТС к зарядной станции, что повышает ее безопасность. Бесконтактная зарядная станция в зависимости от мощности модификации может быть с успехом применена на транспортных средствах различного класса, начиная с легковых электромобилей и заканчивая электробусами большого класса длиной до 12 м. |
| 5. Область применения результатов разработки, предполагаемый масштаб их использования | Результаты работ могут быть применены при развитии ОАО «ФСК ЕЭС» зарядной инфраструктуры для частного легкового, коммерческого и общественного электротранспорта на территории обслуживания всего распределительного электросетевого комплекса, поскольку разрабатываемая модель применима к большинству электросетевых компаний и может ими использоваться для решения технических проблем, связанных с технологическим присоединением зарядных станций в крупных мегаполисах. |
| 6. Дополнительные основания для выполнения разработки | Реализация настоящего проекта обусловлена следующими предпосылками: - В РФ идет активная работа по внедрению в общественные перевозки внутри крупных городов автономного электротранспорта (электробусов). Ожидается массовое внедрение данного типа транспортных средств в парках крупнейших перевозчиков, начиная с 2013г. - Для подзарядки электробусов требуются станции ультрабыстрой подзарядки с мощностями 100-500 кВт, которые должны быть созданы вдоль маршрутов движения электробусов в городской черте (рядом с конечными остановками общественного транспорта) - Для экспресс-зарядки легкового электротранспорта требуются станции мощностью 20-50 кВт, устанавливаемые как в городской черте, так и трассах, при этом не на всех объектах возможно их наземное размещение. - Положительный результат НИР «Исследование возможности реализации бесконтактного метода зарядки для автономного электротранспорта» Глобальными предпосылками для реализации настоящего проекта являются: - Федеральные инновационные проекты «Электрический транспорт» и «Интеллектуальная дорога» (Роснано). - Технологическая платформа «Зеленый автомобиль» Минпромторга РФ. - Разработка отечественных моделей электробусов ведущими автобусными и троллейбусными заводами в РФ: Тролза, НефАЗ, ЛиАЗ. - Запуск производства тяговых литий-ионных батарей для крупногабаритного транспорта на заводе «Лиотех» г. Новосибирск. - Письмо Минэкономразвития РФ №27591-ОФ/Д19и от 13.12.2012 г. о реализации Федерального инновационного пилотного проекта «Электрический транспорт» - Приказ ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Российские сети» № 58/63 от 30.01.2013 г. о создании рабочей группы по разработке и реализации Всероссийской программы развития инфраструктуры для электротранспорта до 2017 года |
| 7. Предшествующие НИОКР по данной проблеме, результаты которых будут использованы в разработке | НИР «Исследование возможности реализации бесконтактного метода зарядки для автономного электротранспорта» |
| 8. Планируемый результат (результаты) | Действующий образец бесконтактной зарядной станции для электромобилей |
| 9. Срок выполнения разработки: |  |
| начало: | Утверждение проекта Советом директоров (2013 год) |
| окончание: | 10 месяцев с момента утверждения проекта |
| 10. Новизна и научно-технический уровень разработки | Существуют теоретические наработки в области беспроводной передачи электроэнергии, тем не менее, серийных образцов зарядных станций для электротранспорта, использующих беспроводную передачу, не существует. |
| 11. Факторы эффективности разработки, планируемая экономическая эффективность |  |
| 12. Цена разработки всего (включая НДС), тыс. руб., в том числе по годам: | 2013 - 2014 годы бюджет в разработке |

  - Направление по технологическому присоединению объектов зарядной инфраструктуры

    - Паспорт проекта по разработке интеллектуальной системы энергоснабжения для экспресс-зарядки электромобилей на основе литий-ионных накопителей электроэнергии на объектах с ограничениями по выделенной мощности и категории энергоснабжения

| 1. Наименование разработки | Разработка интеллектуальной системы энергоснабжения для экспресс-зарядки электромобилей на основе литий-ионных накопителей электроэнергии на объектах с ограничениями по выделенной мощности и категории энергоснабжения |
| --- | --- |
| 2.Вид разработки | НИР, ОКР + Коммерциализация результатов |
| 3 Проблема, на решение которой направлена разработка | Целью разработки является создание технологического решения - интеллектуальной системы энергоснабжения для экспресс-зарядки электромобилей на основе литий-ионных накопителей энергии и отработка сценариев его практического применения. Интеллектуальная система накопления позволит решить следующий набор задач: - Обеспечить работу комплекса-экспресс зарядки в пиковые часы нагрузки без необходимости дополнительного технического присоединения; - Обеспечить резервное энергоснабжение объекта в случае отключения внешнего энергоснабжения; - Предоставить возможность использовать ценовой арбитраж, запасая э/э ночью по ночному тарифу и тратя ее часть днем в меньшей степени использую дорогую э/э по дневному тарифу. |
| 4 Актуальность разработки | Во всем мире и в России наблюдается динамичное развитие рынка электромобилей (электромобили и подключаемые гибриды) и соответствующей зарядной инфраструктуры. В силу проживания большей части населения крупных городов РФ в многоквартирных домах и малой обеспеченности парковочными местами на специализированных автостоянках, пригодных для оборудования зарядной инфраструктурой, существует особая потребность в публично-доступной зарядной инфраструктуре. Данная инфраструктура в соответствии со сложившейся российской и мировой практикой размещается на существующих комплексах АЗС, объектах придорожной инфраструктуры и коммерческой недвижимости т. к. офисные и торгово-развлекательные центры, рестораны, гостиницы. Как правило, в таких местах устанавливается зарядная инфраструктура для экспресс-подзарядки электромобилей стандартов Mode 3 и Mode 4 (CHAdeMO). Подобное размещение зарядной инфраструктуры удобно для владельцев электромобилей, т. к. в течении зарядной сессии (как правило длительностью 15-30 мин) они могут с комфортом и пользой провести время. Для установки комплекса экспресс-зарядки требуется достаточно высокая электрическая мощность - 55 кВт. В большинстве случаев вышеперечисленный тип объектов не обладает необходимым резервом и в связи с этим требуется увеличение мощности технического присоединения объекта к электрической сети. При этом довольно часто технические условия требуют прокладки новых силовых кабелей и другой реконструкции как сетей потребителя (объекта) так и электрической подстанции. На практике в Московском регионе это выливается в дополнительные затраты для владельцев объекта в размере в среднем 19000 руб. за каждый новый кВт присоединённой мощности и многомесячную процедуру согласований и ожидания выполнения работ по реконструкции. При этом в большинстве случаев объекты имеют 3ю категорию энергоснабжения, что вынуждает их владельцев оборудовать их резервными источниками энергоснабжения в виде дизель-генераторов, что несет в себе дополнительные капитальные и операционные затраты, а так же негативно влияет на привлекательность объекта (шум, загрязнение воздуха выхлопными газами). |
| 5. Область применения результатов разработки, предполагаемый масштаб их использования | Разрабатываемая продукция относятся к области формирования нового инновационного бизнес-направления по размещению станций экспресс-зарядки для электромобилей на объектах с ограничениями по выделенной мощности и/или категории энергоснабжения. Такими объектами могут быть: объекты придорожной инфраструктуры, комплексы АЗС, офисные и торгово-развлекательные центры. |
| 6. Дополнительные основания для выполнения разработки |  |
| 7. Предшествующие НИОКР по данной проблеме, результаты которых будут использованы в разработке | Проект по созданию инфраструктуры для электротранспорта на территории обслуживания ОАО «МОЭСК» как элемента реализации комплексной стратегии внедрения интеллектуальных сетей |
| 8. Планируемый результат (результаты) | - Интеллектуальная система энергоснабжения для экспресс-зарядки электромобилей на основе литий-ионных накопителей электроэнергии на объектах с ограничениями по выделенной мощности и категории энергоснабжения - Бизнес-модель коммерциализации разработанного решения |
| 9. Срок выполнения разработки: |  |
| начало: | 2 квартал 2013 год |
| окончание: | 8 месяцев с даты подписание договора |
| 10. Новизна и научно-технический уровень разработки | Разработок в области интеллектуальных систем энергоснабжения для экспресс-зарядки электромобилей на основе литий-ионных накопителей электроэнергии на объектах с ограничениями по выделенной мощности и категории энергоснабжения не существует. |
| 11. Факторы эффективности разработки, планируемая экономическая эффективность | Разрабатываемая в составе проекта бизнес-модель позволит четко определить области коммерчески эффективного применения интеллектуальной системы энергоснабжения для экспресс-зарядки электромобилей на основе литий-ионных накопителей электроэнергии на объектах с ограничениями по выделенной мощности и категории энергоснабжения. Предварительная оценка возможных рынков сбыта определяет автозаправочные комплексы как они основных потребителей разрабатываемой продукции. |
| 12. Цена разработки всего (включая НДС), руб., в том числе по годам: | 2013 - 2014 годы - бюджет в разработке |

  - Влияние зарядной инфраструктуры на электрические сети

    - Паспорт проекта по исследованию влияния зарядной инфраструктуры для электротранспорта на сетевую инфраструктуру и качество энергоснабжения потребителей.

| 1. Наименование разработки (предмет договора) | Исследование влияния зарядной инфраструктуры для электротранспорта на сетевую инфраструктуру и качество энергоснабжения потребителей и проект развития сетевой инфраструктуры в контексте развития электротранспорта |
| --- | --- |
| 2.Вид разработки (НИР, ОКР) | НИР |
| 3 Проблема, на решение которой направлена разработка | Целью разработки является изучение влияния зарядной инфраструктуры для электротранспорта на сетевую инфраструктуру и качество энергоснабжения потребителей и создание комплексного проекта развития сетевой инфраструктуры для опережающего обеспечения внедряемого электротранспорта |
| 4 Актуальность разработки | Массовое внедрение электротранспорта различных к дополнительной значительной нагрузке на электросетевой комплекс. Такое влияние должно быть исследовано и его результаты учтены при проработке проектов развития электросетевого комплекса. |
| 5. Область применения результатов разработки, предполагаемый масштаб их использования | Результаты работы должны быть учтены при разработке инвестиционных планов развития сетевой инфраструктуры ОАО «ФСК ЕЭС» |
| 6. Дополнительные основания для выполнения разработки | Реализация настоящего проекта обусловлена следующими предпосылками: - В РФ идет активная работа по внедрению в общественные перевозки внутри крупных городов автономного электротранспорта (электробусов). Ожидается массовое внедрение данного типа транспортных средств в парки крупнейших перевозчиков, начиная с 2013г. - Для подзарядки электробусов требуются станции ультра-быстрой подзарядки с мощностями 100-500 кВт, которые должны быть созданы вдоль маршрутов движения электробусов в городской черте (рядом с конечными остановками общественного транспорта) - Для экспресс-зарядки легкового электротранспорта требуются станции мощностью 20-50 кВт, устанавливаемые как в городской черте, так и трассах, при этом не на всех объектах возможно их наземное размещение. Таким образом, массовое внедрение электротранспорта различных категорий приведет к дополнительной значительной нагрузке на электросетевой комплекс. В связи с этим необходимо выполнить комплекс научно-исследовательских работ, которые включают в себя следующие элементы: - исследование влияния зарядной инфраструктуры для электротранспорта на сетевую инфраструктуру и качество энергоснабжения потребителей; - анализ перспективной потребности в электроэнергии для электроснабжения и развития электротранспорта; - проработка модели электрической сети для создания сетевой инфраструктуры транспорта, необходимой для координации роста потребности с существующей и перспективной сетевой инфраструктурой; - привязка сетевой инфраструктуры для развития электротранспорта в РФ в к существующей и перспективной электросети крупных мегаполисов, магистральных и распределительных сетей. |
| 7. Предшествующие НИОКР по данной проблеме, результаты которых будут использованы в разработке |  |
| 8. Планируемый результат (результаты) | Отчет о влиянии зарядной инфраструктуры для электротранспорта на сетевую инфраструктуру и качество энергоснабжения потребителей и проект по перспективному развитию электросетевого комплекса в привязке к развитию зарядной инфраструктуры для электротранспорта, включающий в себя анализ перспективной потребности в электроэнергии для электроснабжения и развития электротранспорта, модель электрической сети для создания сетевой инфраструктуры транспорта, необходимой для координации роста потребности с существующей и перспективной сетевой инфраструктурой в привязке сетевой инфраструктуры для развития электротранспорта в РФ в к существующей и перспективной электросети крупных мегаполисов, магистральных и распределительных сетей. |
| 9. Срок выполнения разработки: |  |
| начало: | Утверждение проекта Советом директоров (2013 год) |
| окончание: | 9 месяцев с момента утверждения проекта |
| 10. Новизна и научно-технический уровень разработки | Исследований в области комплексного влияния массовой зарядной инфраструктуры на электросетевой комплекс Российской Федерации ранее не проводилось. |
| 11. Факторы эффективности разработки, планируемая экономическая эффективность |  |
| 12. Цена разработки всего (включая НДС), тыс. руб., в том числе по годам: | 2013 - 2014 годы бюджет в разработке |

  - Пилотные проекты по применению электротранспорта и зарядной инфраструктуры

    - Паспорт проекта по организации пассажирских перевозок сотрудников ОАО «ФСК ЕЭС»

| 1. Наименование проекта (предмет договора) | Организация пассажирских перевозок сотрудников Исполнительного аппарата ОАО «ФСК ЕЭС» |
| --- | --- |
| 2. Проблема, на решение которой направлен проект | С целью проведения PR кампании, одновременно решая задачи сокращения затрат на транспорт, повышение его энергоэффективности и получения экологического эффекта, предлагается организовать перевозки сотрудников между офисами ОАО «ФСК ЕЭС», а также от офисов до станций метро. |
| 3. Область применения | Пассажирские перевозки сотрудников ОАО «ФСК ЕЭС» с использование электробусов малого и большого класса |
| 4. Объем проекта | Для организации перевозок будет произведена закупка электротранспорта и соответствующей зарядной инфраструктуры в следующем объеме: - Электробус малого класса (17-ти местный, остальные маршруты) - 4 шт. - Электробус большого класса (85-ти местный, остальные маршруты) - 5 шт. - Зарядная станция переменного тока (для электробуса большого класса) - 5 шт. - Зарядные станции переменного тока (для электробуса малого класса, возможность применения для публичного доступа) - 4 шт. |
| 5. Срок выполнения: |  |
| начало: | 2 квартал 2013 года |
| окончание: | 8 месяцев с даты подписания договора |
| 6. Бюджет проекта всего (включая НДС), руб., в том числе по годам: | Общая сумма составляет 152 987 236,00 рублей |

    - Паспорт проекта внедрения электротранспорта в автопарке МЭС Центра

| 1. Наименование проекта (предмет договора) | Внедрение электротранспорта в автопарке МЭС Центра |
| --- | --- |
| 2. Проблема, на решение которой направлен проект | С целью сокращения затрат на транспорт, повышения его энергоэффективности и получения экологического эффекта, предлагается начать пилотную эксплуатацию автономного электротранспорта в автопарке МЭС Центра в качестве пассажирского и грузопассажирского транспорта |
| 3. Область применения | Технологический транспорт, пассажирские перевозки сотрудников с использование электробусов малого класса |
| 4. Объем проекта | Для эксплуатации в качестве технологического транспорта, а также для организации пассажирских перевозок сотрудников будет произведена закупка электротранспорта и соответствующей зарядной инфраструктуры в следующем объеме: - Электробус малого класса (12-ти местный) - 1 шт. - Электробус малого класса (17-ти местный) - 1 шт. - Зарядные станции переменного тока (для электробуса малого класса, возможность применения для публичного доступа) - 4 шт. |
| 5. Срок выполнения: |  |
| начало: | 2 квартал 2013 года |
| окончание: | 6 месяцев с даты подписания договора |
| 6. Бюджет проекта всего (включая НДС), руб., в том числе по годам: | 2013 год - 17 608 868,00 |

    - Паспорт проекта по созданию пилотной сети зарядных станций

| 1. Наименование проекта (предмет договора) | Создание пилотной сети зарядных станций |
| --- | --- |
| 2. Проблема, на решение которой направлен проект | В рамках Всероссийской программы по развитию зарядной инфраструктуры для электротранспорта на период 2013-2017 гг. под эгидой электросетевого комплекса (далее Программа) был составлен прогноз развития рынка электромобилей и зарядной инфраструктуры в Российской Федерации. Согласно полученным данным, потребность в зарядных станциях для легкового и легкого коммерческого электротранспорта на 2013-2014 года только в Москве составляет более 600 станций стандартной зарядки (стандарт Mode 3) и 35 станций экспресс-зарядки (стандарт Mode 4). ОАО «ФСК ЕЭС» может взять на себя задачу по созданию необходимой зарядной инфраструктуры в нескольких пилотных регионах (будут выбраны в процессе проведения переговоров с администрациями): Москва, Екатеринбург и Ставропольский край, в соответствии с принятой в Программе бизнес-моделью, согласно которой дисконтированный срок окупаемости проекта составит 7-8 лет. |
| 3. Область применения | Зарядная инфраструктура, необходимая для реализации комплексной программы внедрения автономного электротранспорта в сферах: такси и общественные перевозки, эксплуатация коммерческого транспорта, эксплуатация электромобилей малых форм. |
| 4. Объем проекта | Для создания зарядной инфраструктуры будет развернута пилотная сеть зарядных станций в следующем объеме: - Зарядные станции переменного тока (Mode 3) - 80 шт. - Станции экспресс-зарядки (Mode 4) - 20 шт. - Система взаиморасчетов с клиентами и партнерами, клиентский фронт-офис - Служба технической поддержки клиентов сети Зарядная инфраструктура будет развернута в Москве, Екатеринбурге и Ставропольском крае (точное распределение по регионам будет определено в процессе реализации проекта). |
| 5. Срок выполнения: |  |
| начало: | 2 квартал 2013 года |
| окончание: | 8 месяцев с даты подписания договора |
| 6. Бюджет проекта всего (включая НДС), руб., в том числе по годам: | Общая сумма составляет 77 112799,4, рублей (включая 18% НДС), в том числе в 2013 году - 30 578 963,00 рублей, в 2014 году - 46 628 288,00 рублей |

    - Паспорт проекта поставки легковых электромобилей и зарядных станций в г. Грозный.

| 1. Наименование проекта (предмет договора) | Поставка электротранспортных средств и зарядных станций в городе Грозный. |
| --- | --- |
| 2. Проблема, на решение которой направлен проект | С целью проведения PR кампании, одновременно решая задачи сокращения затрат на транспорт, повышение его энергоэффективности и получения экологического эффекта, предлагается закупить электротранспортные средства для дальнейшей эксплуатации в качестве такси |
| 3. Область применения | Применение электротранспорта в рамках проекта поставки электромобилей и зарядных станций в город Грозный |
| 4. Объем проекта | С целью использования электротранспорта, будет произведена закупка электромобилей и соответствующая зарядная инфраструктура в следующем объеме: - Легковой электромобиль категории В - 10 шт. - Зарядные станции постоянного тока (CHAdeMO) - 3 шт. |
| 5. Срок выполнения: |  |
| начало: | с момента подписания договора |
| окончание: | через 3 месяца с даты подписания договора |
| 6. Бюджет проекта всего (включая НДС), руб., в том числе по годам: | 2013 год - 23 000000,00 |

    - Паспорт проекта по замене части парка ОАО «МОЭСК» на автономный электротранспорт для технологического транспорта

| 1. Наименование проекта (предмет договора) | Замена части парка ОАО «МОЭСК» на автономный электротранспорт по контракту жизненного цикла (с включением затрат на ТО и ремонты) |
| --- | --- |
| 2. Проблема, на решение которой направлен проект | Сокращение затрат на транспорт, повышение его энергоэффективности и получение экологического эффекта. |
| 3. Область применения | Технологический транспорт ОАО «МОЭСК» |
| 4. Объем проекта | Для осуществления замены части парка на электротранспорт будет произведена закупка в следующем объеме: - Электробус малого класса (12-ти местный) - 2 шт. - Электробус малого класса (17-ти местный) - 4 шт. - Грузопассажирский электромобиль (6-ти местный) - 24 шт. |
| 5. Срок выполнения: |  |
| начало: | 2 квартал 2013 года |
| окончание: | 8 месяцев с даты подписания договора |
| 6. Бюджет проекта всего (включая НДС), руб., в том числе по годам: | 2013 год - 319 511 506,00 |

  - Проекты по разработке организационной и нормативно-правовой базы

    - Описание проекта «Подготовка предложений и законодательных инициатив по созданию благоприятных условий развития зарядной инфраструктуры, технических стандартов и регламентов»

| 1. Наименование проекта (предмет договора) | Подготовка предложений и законодательных инициатив по созданию благоприятных условий развития зарядной инфраструктуры, технических стандартов и регламентов |
| --- | --- |
| 2. Проблема, на решение которой направлен проект | Разработка перечня поправок в существующее законодательство, новых законодательных инициатив, затрагивающих зарядную инфраструктуру и электротранспорт. Организация систематической работы с соответствующими органами законодательной власти по внесению предлагаемых изменений. Организация систематической работы с органами исполнительной власти по разъяснению порядка применения поправок и контролю за их исполнением. Разработка необходимых для эффективного развертывания зарядной инфраструктуры технических стандартов и регламентов. Организация систематической работы по внесению изменений в существующие стандарты и регламенты и принятию новых с профильными структурами, Министерствами и ведомствами. |
| 3. Область применения | Создаваемая ФСК ЕЭС зарядная инфраструктура, электрический транспорт в РФ |
| 4. Объем проекта | Разработка перечная поправок и законодательных инициатив в Федеральные законы, Гражданский и Налоговый Кодексы РФ, ПДД РФ и проч. GR-кампания направленная на принятие соответствующего перечня поправок и предложений по законодательным инициативам. Разработка стандартов и технических регламентов по видам зарядки, техническому присоединению объектов зарядной инфраструктуры к электрическим сетям, коммуникационным протоколам, обмены информацией между коммерческими и технологическими операторами, порядку реализации сценариев интеллектуального управления объектами зарядной инфраструктуры (smart grid). |
| 5. Срок выполнения: |  |
| начало: | в разработке |
| окончание: | 4 месяца с даты подписания договора - Этап разработки 18 месяцев с даты подписания договора - Этап GR-кампании |
| 6. Бюджет проекта всего (включая НДС), руб., в том числе по годам: | 2013 год - бюджет в разработке 2014 год |

    - Описание проекта «Разработка бизнес-модели развития зарядной инфраструктуры ОАО «ФСК ЕЭС»

| 1. Наименование проекта (предмет договора) | Разработка бизнес-модели развития зарядной инфраструктуры ОАО «ФСК ЕЭС» |
| --- | --- |
| 2. Проблема, на решение которой направлен проект | Разработка экономически и законодательно обоснованной бизнес-модели создания и управления зарядной инфраструктурой для электромобилей на территории РФ |
| 3. Область применения | Создаваемая ФСК ЕЭС зарядная инфраструктура, электрический транспорт в РФ |
| 4. Объем проекта | Анализ мирового опыта реализации проектов по созданию зарядной инфраструктуры Разработка бизнес-модели создания зарядной инфраструктуры ФСК ЕЭС Разработка организационно-правовой формы, необходимой для реализации бизнес-модели Разработка финансовой модели, моделирование различных сценарных условий (анализ «что если») Разработка бизнес-плана |
| 5. Срок выполнения: |  |
| начало: | 3 квартал 2013 года |
| окончание: | 4 месяца с даты подписания договора |
| 6. Бюджет проекта всего (включая НДС), руб., в том числе по годам: | 2013 год - бюджет в разработке |

- Термины и определения

| Термин/сокращение | Толкование сокращения/определение термина |
| --- | --- |
| EV | От англ. Electric Vehicle - электромобиль |
| PEV | От англ. Plug-In Electric Vehicle - группа электротранспортных средств, обобщающая все транспортные средства с электроприводом, требующие подключения к внешней сети для зарядки тяговых батарей, обеспечивающих движение транспортного средства. |
| Режим «Mode1» | Стандарт IEC 62196-1. Данный режим подразумевает «медленную» зарядку электромобилей (до 10 часов) посредством подключения через стандартный разъем к бытовой электросети переменного тока с напряжением до 230В и силой тока до 16А при однофазном подключении |
| Режим «Mode2» | Стандарт IEC 62196-1. Зарядка электромобиля осуществляется от электрической сети переменного тока 230В, 16А. В данном случае блок управления и защиты встроен в провод, соединяющий зарядную станцию и электромобиль. |
| Режим «Mode3» | Стандарт IEC 62196-1. Данный режим подразумевает «медленную» или «стандартную» зарядку электромобилей в зависимости от способа подключения к электросети переменного тока с напряжением: - до 230В и силой тока до 16А при однофазном подключении - до 400В силой тока до 32А при трехфазном подключении Контроль процесса зарядки электромобиля осуществляется системой контроля, находящейся внутри зарядной станции. |
| Разъем «Schuko» | «Schuko» - система cиловых вилок и розеток для переменного тока, официально определённой в стандарте CEE 7/4 или известной неофициально как «Тип F». «Schuko» - это сокращение от немецкого Schutzkontakt - «защитный контакт» указывающий на то, что вилка и розетка снабжены контактами защитного заземления. Разъёмы Schuko обычно используются в цепях на 230 В, 50 Гц, для токов силой до 16 А. |
| Разъем «Mennekes» | Разъем, Тип 2 (IEC 61851-1), используемый для подключения электромобилей к зарядным станциям. |
| Международная электротехническая комиссия - IEC | Некоммерческая негосударственная организация в области разработки стандартов для всех электронных, электрических и связанных с этими понятиями технологий. Стандарты Международной Электротехнической Комиссии покрывают широкий спектр технологий, начиная от промышленной генерации, передачи, распределения и продажи электроэнергии и заканчивая стандартами в области полупроводников, оптических кабелей, батарей, солнечной энергии, нанотехнологий. |
| ЗС | Зарядная станция |
| V2G | Vehicle-to-Grid - технология передачи энергии из тяговых батарей электротранспортного средства в электрическую сеть с использованием зарядной станции. Электромобили в этом случае выступают как распределенная система хранения электроэнергии. |
| V2H | Vehicle-to-Home - технология передачи энергии из тяговых батарей электротранспортного средства для энергоснабжения какого-бы то ни было объекта, энергопринимающего устройства (энергоустановки) без выдачи данной энергии в распределительную электрическую сеть. |

- Приложение №1. Прогноз динамики парка легковых электромобилей, общественного электротранспорта и зарядной инфраструктуры по регионам.

| Город | Регион | Федеральный округ | Кол-во автомобилей на 01.01.2014 | Кол-во автомобилей на 01.01.2015 | Кол-во автомобилей на 01.01.2016 | Кол-во автомобилей на 01.01.2017 | Кол-во автомобилей на 01.01.2018 | Кол-во автомобилей на 01.01.2019 | Кол-во автомобилей на 01.01.2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Астрахань | Астраханская область | ЮФО | 5 | 13 | 29 | 60 | 122 | 232 | 415 |
| Волгоград | Волгоградская область | ЮФО | 8 | 20 | 43 | 89 | 184 | 348 | 622 |
| Воронеж | Воронежская область | ЦФО | 8 | 21 | 45 | 94 | 193 | 367 | 655 |
| Екатеринбург | Свердловская область | УФО | 13 | 33 | 72 | 150 | 308 | 584 | 1 044 |
| Ижевск | Удмуртия | ПФО | 5 | 11 | 25 | 51 | 105 | 200 | 357 |
| Казань | Республика Татарстан | ПФО | 10 | 26 | 56 | 117 | 239 | 454 | 810 |
| Краснодар | Краснодарский край | ЮФО | 9 | 23 | 50 | 104 | 214 | 405 | 724 |
| Ленинградская область | Ленинградская область | СЗФО | 16 | 40 | 86 | 180 | 369 | 700 | 1 251 |
| Липецк | Липецкая область | ЦФО | 4 | 11 | 23 | 48 | 98 | 186 | 333 |
| Калининград | Калининградская область | СЗФО | 5 | 12 | 27 | 56 | 116 | 220 | 392 |
| Москва | Москва | ЦФО | 122 | 299 | 653 | 1 361 | 2 794 | 5 297 | 9 460 |
| Московская область | Московская область | ЦФО | 76 | 187 | 408 | 851 | 1 747 | 3 312 | 5 916 |
| Набережные Челны | Республика Татарстан | ПФО | 4 | 11 | 23 | 48 | 100 | 189 | 337 |
| Нижний Новгород | Нижегородская область | ПФО | 10 | 25 | 55 | 115 | 237 | 449 | 802 |
| Оренбург | Оренбургская область | ПФО | 5 | 13 | 28 | 57 | 118 | 224 | 400 |
| Пенза | Пензенская область | ПФО | 4 | 9 | 20 | 43 | 87 | 166 | 296 |
| Пермь | Пермская область | ПФО | 7 | 18 | 39 | 80 | 165 | 313 | 559 |
| Ростов-на-Дону | Ростовская область | ЮФО | 10 | 24 | 52 | 108 | 221 | 419 | 748 |
| Рязань | Рязанская область | ЦФО | 5 | 13 | 28 | 57 | 118 | 223 | 398 |
| Самара | Самарская область | ПФО | 12 | 30 | 66 | 138 | 284 | 538 | 961 |
| Санкт-Петербург | Санкт-Петербург | СЗФО | 49 | 119 | 260 | 543 | 1 114 | 2 113 | 3 774 |
| Саратов | Саратовская область | ПФО | 8 | 20 | 43 | 89 | 183 | 346 | 618 |
| Тольятти | Самарская область | ПФО | 7 | 17 | 36 | 75 | 155 | 293 | 523 |
| Тула | Тульская область | ЦФО | 5 | 12 | 25 | 52 | 108 | 204 | 365 |
| Ульяновск | Ульяновская область | ПФО | 5 | 11 | 25 | 52 | 106 | 201 | 359 |
| Уфа | Республика Башкортостан | ПФО | 9 | 22 | 48 | 101 | 207 | 392 | 700 |
| Челябинск | Челябинская область | УФО | 10 | 24 | 52 | 109 | 224 | 425 | 759 |
| Ярославль | Ярославская область | ЦФО | 5 | 12 | 27 | 56 | 115 | 218 | 390 |
| Итого |  |  | 439 | 1 074 | 2 345 | 4 885 | 10 032 | 19 018 | 33 970 |

Таблица «Динамика парка легковых электромобилей по регионам»

| Город | Регион | Федеральный округ | Кол-во электробусов на 01.01.2014 | Кол-во электробусов на 01.01.2015 | Кол-во электробусов на 01.01.2016 | Кол-во электробусов на 01.01.2017 | Кол-во электробусов на 01.01.2018 | Кол-во электробусов на 01.01.2019 | Кол-во электробусов на 01.01.2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Астрахань | Астраханская область | ЮФО | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| Волгоград | Волгоградская область | ЮФО | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 9 | 16 |
| Воронеж | Воронежская область | ЦФО | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 |
| Екатеринбург | Свердловская область | УФО | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 7 | 12 |
| Ижевск | Удмуртия | ПФО | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 8 |
| Казань | Республика Татарстан | ПФО | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 9 | 16 |
| Краснодар | Краснодарский край | ЮФО | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 |
| Ленинградская область | Ленинградская область | СЗФО | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 | 11 |
| Липецк | Липецкая область | ЦФО | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 6 |
| Калининград | Калининградская область | СЗФО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Москва | Москва | ЦФО | 5 | 10 | 20 | 41 | 84 | 149 | 249 |
| Московская область | Московская область | ЦФО | 3 | 6 | 12 | 25 | 52 | 93 | 155 |
| Набережные Челны | Республика Татарстан | ПФО | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 7 |
| Нижний Новгород | Нижегородская область | ПФО | 0 | 0 | 1 | 3 | 7 | 12 | 21 |
| Оренбург | Оренбургская область | ПФО | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| Пенза | Пензенская область | ПФО | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 |
| Пермь | Пермская область | ПФО | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 8 |
| Ростов-на-Дону | Ростовская область | ЮФО | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 9 | 16 |
| Рязань | Рязанская область | ЦФО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Самара | Самарская область | ПФО | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 7 | 12 |
| Санкт-Петербург | Санкт-Петербург | СЗФО | 3 | 6 | 12 | 26 | 53 | 94 | 157 |
| Саратов | Саратовская область | ПФО | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 7 |
| Тольятти | Самарская область | ПФО | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 7 |
| Тула | Тульская область | ЦФО | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 6 |
| Ульяновск | Ульяновская область | ПФО | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 |
| Уфа | Республика Башкортостан | ПФО | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 8 | 13 |
| Челябинск | Челябинская область | УФО | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 | 10 |
| Ярославль | Ярославская область | ЦФО | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 | 10 |
| Итого |  |  | 11 | 22 | 50 | 116 | 252 | 459 | 773 |

Таблица «Динамика парка общественного электротранспорта по регионам»

| Город | Регион | Федеральный округ | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Астрахань | Астраханская область | ЮФО | 8 | 18 | 38 | 75 | 149 | 272 | 472 |
| Волгоград | Волгоградская область | ЮФО | 12 | 28 | 57 | 113 | 223 | 408 | 708 |
| Воронеж | Воронежская область | ЦФО | 13 | 29 | 60 | 119 | 235 | 430 | 746 |
| Екатеринбург | Свердловская область | УФО | 20 | 46 | 96 | 190 | 374 | 685 | 1 188 |
| Ижевск | Удмуртия | ПФО | 7 | 16 | 33 | 65 | 128 | 234 | 406 |
| Казань | Республика Татарстан | ПФО | 16 | 36 | 74 | 147 | 290 | 532 | 923 |
| Краснодар | Краснодарский край | ЮФО | 14 | 32 | 66 | 132 | 259 | 475 | 824 |
| Ленинградская область | Ленинградская область | СЗФО | 24 | 56 | 115 | 227 | 448 | 821 | 1 424 |
| Липецк | Липецкая область | ЦФО | 6 | 15 | 30 | 61 | 119 | 218 | 379 |
| Калининград | Калининградская область | СЗФО | 8 | 17 | 36 | 71 | 140 | 257 | 446 |
| Москва | Москва | ЦФО | 183 | 420 | 866 | 1 719 | 3 387 | 6 205 | 10 771 |
| Московская область | Московская область | ЦФО | 115 | 262 | 541 | 1 075 | 2 118 | 3 880 | 6 735 |
| Набережные Челны | Республика Татарстан | ПФО | 7 | 15 | 31 | 61 | 121 | 221 | 384 |
| Нижний Новгород | Нижегородская область | ПФО | 16 | 36 | 73 | 146 | 287 | 526 | 913 |
| Оренбург | Оренбургская область | ПФО | 8 | 18 | 37 | 73 | 143 | 262 | 455 |
| Пенза | Пензенская область | ПФО | 6 | 13 | 27 | 54 | 106 | 194 | 337 |
| Пермь | Пермская область | ПФО | 11 | 25 | 51 | 102 | 200 | 367 | 637 |
| Ростов-на-Дону | Ростовская область | ЮФО | 14 | 33 | 68 | 136 | 268 | 491 | 851 |
| Рязань | Рязанская область | ЦФО | 8 | 18 | 36 | 72 | 143 | 261 | 454 |
| Самара | Самарская область | ПФО | 19 | 43 | 88 | 175 | 344 | 630 | 1 094 |
| Санкт-Петербург | Санкт-Петербург | СЗФО | 73 | 167 | 345 | 686 | 1 351 | 2 475 | 4 296 |
| Саратов | Саратовская область | ПФО | 12 | 27 | 57 | 112 | 221 | 406 | 704 |
| Тольятти | Самарская область | ПФО | 10 | 23 | 48 | 95 | 187 | 343 | 596 |
| Тула | Тульская область | ЦФО | 7 | 16 | 33 | 66 | 131 | 239 | 416 |
| Ульяновск | Ульяновская область | ПФО | 7 | 16 | 33 | 65 | 129 | 236 | 409 |
| Уфа | Республика Башкортостан | ПФО | 14 | 31 | 64 | 127 | 251 | 459 | 797 |
| Челябинск | Челябинская область | УФО | 15 | 34 | 69 | 138 | 272 | 498 | 864 |
| Ярославль | Ярославская область | ЦФО | 8 | 17 | 36 | 71 | 140 | 256 | 444 |
| Итого |  |  | 658 | 1 507 | 3 109 | 6 171 | 12 163 | 22 281 | 38 674 |

Таблица «Динамика количества станций переменного тока (Mode 3) для легковых электромобилей по регионам»

| Город | Регион | Федеральный округ | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Астрахань | Астраханская область | ЮФО | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 9 |
| Волгоград | Волгоградская область | ЮФО | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 9 | 13 |
| Воронеж | Воронежская область | ЦФО | 1 | 2 | 3 | 4 | 7 | 10 | 14 |
| Екатеринбург | Свердловская область | УФО | 1 | 3 | 4 | 7 | 11 | 16 | 22 |
| Ижевск | Удмуртия | ПФО | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | 7 |
| Казань | Республика Татарстан | ПФО | 1 | 2 | 3 | 5 | 8 | 12 | 17 |
| Краснодар | Краснодарский край | ЮФО | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | 11 | 15 |
| Ленинградская область | Ленинградская область | СЗФО | 2 | 3 | 5 | 8 | 13 | 19 | 26 |
| Липецк | Липецкая область | ЦФО | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 |
| Калининград | Калининградская область | СЗФО | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 |
| Москва | Москва | ЦФО | 12 | 23 | 39 | 62 | 98 | 142 | 195 |
| Московская область | Московская область | ЦФО | 8 | 14 | 24 | 39 | 61 | 89 | 122 |
| Набережные Челны | Республика Татарстан | ПФО | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 |
| Нижний Новгород | Нижегородская область | ПФО | 1 | 2 | 3 | 5 | 8 | 12 | 17 |
| Оренбург | Оренбургская область | ПФО | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 |
| Пенза | Пензенская область | ПФО | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 |
| Пермь | Пермская область | ПФО | 1 | 1 | 2 | 4 | 6 | 8 | 12 |
| Ростов-на-Дону | Ростовская область | ЮФО | 1 | 2 | 3 | 5 | 8 | 11 | 15 |
| Рязань | Рязанская область | ЦФО | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 |
| Самара | Самарская область | ПФО | 1 | 2 | 4 | 6 | 10 | 14 | 20 |
| Санкт-Петербург | Санкт-Петербург | СЗФО | 5 | 9 | 15 | 25 | 39 | 57 | 78 |
| Саратов | Саратовская область | ПФО | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 9 | 13 |
| Тольятти | Самарская область | ПФО | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | 8 | 11 |
| Тула | Тульская область | ЦФО | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | 8 |
| Ульяновск | Ульяновская область | ПФО | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | 7 |
| Уфа | Республика Башкортостан | ПФО | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | 11 | 14 |
| Челябинск | Челябинская область | УФО | 1 | 2 | 3 | 5 | 8 | 11 | 16 |
| Ярославль | Ярославская область | ЦФО | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 |
| Итого |  |  | 44 | 83 | 139 | 222 | 351 | 511 | 702 |

Таблица «Динамика количества станций постоянного  тока (Mode 4) для легковых электромобилей по регионам»

| Город | Регион | Федеральный округ | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Астрахань | Астраханская область | ЮФО | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| Волгоград | Волгоградская область | ЮФО | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Воронеж | Воронежская область | ЦФО | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Екатеринбург | Свердловская область | УФО | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 |
| Ижевск | Удмуртия | ПФО | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| Казань | Республика Татарстан | ПФО | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Краснодар | Краснодарский край | ЮФО | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| Ленинградская область | Ленинградская область | СЗФО | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 |
| Липецк | Липецкая область | ЦФО | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| Калининград | Калининградская область | СЗФО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Москва | Москва | ЦФО | 1 | 3 | 5 | 11 | 21 | 38 | 63 |
| Московская область | Московская область | ЦФО | 1 | 2 | 3 | 7 | 13 | 24 | 39 |
| Набережные Челны | Республика Татарстан | ПФО | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| Нижний Новгород | Нижегородская область | ПФО | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 6 |
| Оренбург | Оренбургская область | ПФО | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| Пенза | Пензенская область | ПФО | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| Пермь | Пермская область | ПФО | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Ростов-на-Дону | Ростовская область | ЮФО | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Рязань | Рязанская область | ЦФО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Самара | Самарская область | ПФО | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 |
| Санкт-Петербург | Санкт-Петербург | СЗФО | 0 | 2 | 3 | 7 | 14 | 24 | 40 |
| Саратов | Саратовская область | ПФО | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| Тольятти | Самарская область | ПФО | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| Тула | Тульская область | ЦФО | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| Ульяновск | Ульяновская область | ПФО | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Уфа | Республика Башкортостан | ПФО | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 |
| Челябинск | Челябинская область | УФО | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 |
| Ярославль | Ярославская область | ЦФО | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 |
| Итого |  |  | 2 | 7 | 17 | 42 | 75 | 126 | 203 |

Таблица «Динамика количества ультрабыстрых зарядных станций постоянного тока для общественного электротранспорта по регионам»

- Приложение №2. Расчет окупаемости электромобилей по сравнению с ДВС-аналогами

Для расчета окупаемости электромобилей произведено сравнение эксплуатационных расходов на электромобили и транспортных средств с ДВС, в том числе оценка сокращения расходов на топливо.

Для проведения сравнительного анализа затрат на ГСМ были учтены следующие параметры, динамика которых должна быть взята во внимание при расчете долгосрочных параметров:

Рисунок 1. Прогноз стоимости топлива

* Источник: Данные ФАС и прогноз Министерства экономического развития

Рисунок 2. Прогноз стоимости электроэнергии.

* Источник: Прогноз Министерства экономического развития "Сценарные условия развития электроэнергетики на период до 2030 г."

Предполагается, что зарядка электротранспортного средства (ЭСТ) производится в по одноставочному тарифу для юридических лиц. При этом ограничения по пробегу на одной зарядке не ограничивает применимости ЭТС в его обычном режиме эксплуатации.

Таблица №1. Сводная таблица экономико-технических параметров электромобилей и их аналогов с ДВС

| Модель ТC с электродвигателем | Категория | Батарея, кВт*ч | Цена, руб. (без НДС) |  | Расход топлива в городском цикле (на 100 км) аналога с ДВС | Тип топлива для аналога с ДВС | Пробег на 1 зарядке, км. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ЭЛЕКТРО | ДВС |  |  |  |
| Smith Edison Minibus (12) | M2 | 40 | 5 770 135 | 2 245 820 | 20 | Дизель | 110 |
| Smith Edison Minibus (17) | M2 | 40 | 5 935 160 | 2 426 250 | 24 | Дизель | 110 |

Инвестиции в электротранспорт были рассчитаны на основании:

- Оценки капитальных затрат на приобретении электротранспортных средств и транспортных средств с ДВС без учета применимости лизинга и страхования

- Оценки операционных затрат на эксплуатацию транспортных средств в виде затрат на топливо и затрат на техническое обслуживание

Экономический эффект от замены части парка транспортными средствами на электрической тяге достигается по двум основным направлениям:

- сокращение расходов на топливо;

- сокращение расходов на техническое обслуживание и ремонт.

Для равнозначного оперирования показателями потребления топлива и электроэнергии на 100 км. пробега в расчетах полная емкость батарей электромобиля приводится к показателю «на 100 км.» по следующей формуле: (емкость батареи, кВт*ч  / пробег на 1 зарядке, км.) * 100 км. (например, для Smith Edison Minibus затраты э/э на 100 км. пути составят (40/110)*100 = 36.36 кВт*ч).

Расходы на техническое обслуживание и ремонт были переработаны в контексте применимости к ЭТС (исключены работ и материалов, необходимых для обслуживания ТС с ДВС - масло, фильтры для ДВС, коробки передач, свечи зажигания, сцепление  и т.д.).

Таблица №2. Стоимость ТО автомобилей с ДВС и их аналогов с электроприводом.

| Модель | Итого на 100 000 км., с учетом 18% НДС |
| --- | --- |
| Ford Transit | 81 750 р. |
| Smith Edison | 20 000 р. |

При расчете операционных затрат на эксплуатации транспортных средств были учтены затраты на техническое обслуживание, затраты на ГСМ (электроэнергию для ЭТС). Результаты расчетов операционных затрат за 8 лет сведены в Таблицу  №3.

Таблица №3. Операционные затраты на содержание транспортных средств с электродвигателями и транспортных средств с ДВС на период 8 лет.

| Модель ТC с электродвигателем | Операционные затраты (без НДС) |  |  |  | Модель ТC с ДВС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ЭЛЕКТРО |  | ДВС |  |  |
|  | ТО | Э/Э | ТО | ГСМ |  |
| Smith Edison Minibus (12) | 49 492 | 285 629 | 202 297 | 3 468 875 | Ford Transit bus 2.2 |
| Smith Edison Minibus (17) | 49 492 | 285 629 | 202 297 | 4 162 650 | Ford Transit van 2.2 |

Полная стоимость владения (ПСВ) транспортным средством состоит из капитальных затрат на его приобретения, операционных затрат на его эксплуатацию. Для транспортного средства с ДВС в ОЗ учтен капитальный ремонт по прохождению 200 тыс. км. Для электротранспорта учитывается остаточная стоимость батареи (ОСБ) на момент окончания эксплуатации.

Для расчета итоговых величин ПСВ данные Таблиц №№ 1, 2 и 3 были сведены по типам двигателя транспортных средств в Таблицы №№4, 5. Для расчета ПСВ была применена формула:

ПСВ = КЗ + ОЗ - ОСБ (для ЭТС), где

ПСВ - полная стоимость владения

КЗ - капитальные затраты

ОЗ - операционные затраты, состоящие из затрат техническое обслуживание и на ГСМ (э/э для электротранспортных средств)

ОСБ - остаточная стоимость тяговых батарей на момент окончания эксплуатации ТС

Таблица №4. Полная стоимость владения (8 лет) электромобиля.

| Модель ТC с электродвигателем | КЗ (без НДС) | ОЗ (без НДС) |  | ОСБ (без НДС) | ПСВ 8 лет (без НДС) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ТО | э/э |  |  |
| Smith Edison Minibus (12) | 5 770 135 | 49 492 | 285 629 | 480 000 | 5 625 256 |
| Smith Edison Minibus (17) | 5 935 160 | 49 492 | 285 629 | 480 000 | 5 790 281 |

Таблица №5. Полная стоимость владения (8 лет) автомобиля с ДВС.

| Модель ТC с ДВС | КЗ (без НДС) | ОЗ (без НДС) |  | ПСВ 8 лет (без НДС) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ТО | ГСМ |  |
| Ford Transit bus 2.2 (12) | 2 245 820 | 202 297 | 3 468 875 | 5 996 992 |
| Ford Transit bus 2.2 (17) | 2 426 250 | 202 297 | 4 162 650 | 6 871 197 |

Ниже в графическом виде показана структура полной стоимости владения транспортным средством с электроприводом и с ДВС:

- Приложение №3. Сравнение полной стоимости владения электробуса, использующего технологию ультрабыстрой подзарядки с другими видами транспортных средств, применяемых в общественных пассажирских перевозках.

Для расчета экономической целесообразности внедрения электробусов с технологией ультрабыстрой подзарядки было произведено сравнение эксплуатационных расходов на электробусы и транспортных средств, используемых в общественных перевозках в настоящее время: автобус с дизельным двигателем, троллейбус, трамвай.

Для проведения сравнительного анализа затрат на ГСМ были учтены следующие параметры:

- Ежегодное удорожание дизельного топлива - 14% по отношению к предыдущему периоду

- Ежегодное удорожание электроэнергии - 10% по отношению к предыдущему периоду

- Удельный расход э/э электробусом составляет 1.7 кВт*ч/км в среднем по году

- Удельный расход э/э троллейбусом на движение составляет 1.1 кВт*ч/км в среднем по году

- Удельный расход э/э трамваем на движение составляет 0.9 кВт*ч/км в среднем по году

- Удельный расход э/э на собственные нужды троллейбуса и трамвая составляют 4.5 и 2.5 кВт*ч/час работы соответственно

- Удельный расход дизельного топлива автобусом составляет 38,49 л/100 км в среднем по году

При расчетах затрат на обслуживание и ремонт электробусов и автобусов с ДВС было принято, что полные затраты на горизонте срока службы транспортных средств (8 лет) равны для автобусов с ДВС и электробусов (фактически, при регулярном техническом обслуживании электробусов не производится замена технологических жидкостей и фильтров из-за их отсутствия, но есть необходимость учитывать возможность замены тяговой батареи на новую в случае существенного снижения ее рабочей емкости с возможностью реализации старой батареи за 30-50% от стоимости новой для вторичного использования).

При расчетах затрат на обслуживание и ремонт троллейбусов и трамваев также учитывались затраты на ремонт и обслуживание контактной сети и трамвайного пути согласно установленным Министерством транспорта РФ нормативам («Методические рекомендации по расчету тарифов на регулярные перевозки пассажиров и багажа в городском и пригородном сообщении автомобильным и городским электрическим транспортом общего пользования»).

Проведенные расчеты сведены в таблицу:

Таблица №1. Структура полной стоимость владения (8 лет).

| Модель ТС | Капитальные затраты на приобретение, руб. без НДС | Затраты на топливо (э/э), руб. без НДС | Затраты на обслуживание и ремонт, руб. без НДС | Полная стоимость владения за 8 лет, руб. без НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Электробус ЛиАЗ-6274 с ультрабыстрой подзарядкой | 12 500 000 | 7 210 210 | 5 382 203 | 24 577 398 |
| Автобус ЛиАЗ-525625 | 6 274 000 | 16 689 627 | 5 382 203 | 28 345 830 |
| Электробус ЛиАЗ-6274 с ультрабыстрой подзарядкой | 12 500 000 | 7 210 210 | 5 382 203 | 24 577 398 |
| Троллейбус ЛиАЗ-52803 | 8 900 000 | 3 879 886 | 18 009 969 | 30 789 855 |
| Электробус ЛиАЗ-6274 с ультрабыстрой подзарядкой | 12 500 000 | 7 210 210 | 5 382 203 | 24 577 398 |
| Трамвай | 40 000 000 | 3 146 085 | 24 277 938 | 67 424 023 |

График №1. Структура полной стоимости владения различными видами общественного транспорта

Проведенное сравнение показывает, что по эксплуатационным показателям электробус имеет преимущество перед как традиционными автобусами с ДВС в части затрат на топливо (электроэнергию), там и перед троллейбусами и трамваями в части эксплуатационных затрат.

- Приложение №4. Расчет окупаемости инвестиций в создание зарядной инфраструктуры для общественного транспорта.

Для эксплуатации электробусов с технологией ультрабыстрой подзарядки необходимо создать зарядную инфраструктуру, которая состоит из двух основных элементов: ультрабыстрой зарядной станции для подзарядки тяговых батарей во время технологических перерывов в течение рабочей смены и зарядной станции переменного тока для полной зарядки тяговых батарей во время ночной стоянки в автопарке.

Одна ультрабыстрая зарядная станция может использоваться несколькими электробусами, так как они прибывают в место стоянки на технологический перерыв по очереди согласно маршрутному расписанию. Одна зарядная станция переменного тока обслуживает один электробус.

Для проведения сравнительного анализа затрат на ГСМ были учтены следующие параметры:

    - одна ультрабыстрая зарядная станция может обслуживать 4-5 электробусов в течение рабочей смены (согласно результатам предварительного анализа нескольких маршрутов);

    - коммерческая наценка на приобретаемую электроэнергию составляет 40%;

    - рост стоимости э/э - 10% в год по отношению к предыдущему периоду;

    - коэффициент дисконтирования  - 8%

    - стоимость одной ультрабыстрой зарядной станции  - 7.7 млн. руб. без НДС

    - стоимость одной зарядной станции  переменного тока - 0.2 млн. руб. без НДС

Результаты вычислений сведены в таблицу:

| Год от начала проекта | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Отпускная цена э/э | 5,32 | 5,42 | 5,52 | 5,62 | 5,73 | 5,83 | 5,94 | 6,05 | 6,16 | 6,28 |
| Стоимость приобретения э/э | 3,80 | 3,87 | 3,94 | 4,02 | 4,09 | 4,17 | 4,24 | 4,32 | 4,40 | 4,48 |
| Тариф на транспортировку э/э | 2,20 | 2,24 | 2,28 | 2,32 | 2,37 | 2,41 | 2,46 | 2,50 | 2,55 | 2,60 |
| Доход | 4 666 160 | 4 666 160 | 4 666 160 | 4 666 160 | 4 666 160 | 4 666 160 | 4 666 160 | 4 666 160 | 4 666 160 | 4 666 160 |
| Доход от 1 УБЗ | 3 301 060 | 3 301 060 | 3 301 060 | 3 301 060 | 3 301 060 | 3 301 060 | 3 301 060 | 3 301 060 | 3 301 060 | 3 301 060 |
| Доход от транспортировки | 1 365 100 | 1 365 100 | 1 365 100 | 1 365 100 | 1 365 100 | 1 365 100 | 1 365 100 | 1 365 100 | 1 365 100 | 1 365 100 |
| Расход | 11 033 400 | 2 536 650 | 2 543 332 | 2 553 825 | 2 568 747 | 2 589 006 | 2 615 903 | 2 651 264 | 2 697 649 | 2 758 655 |
| CAPEX | 8 500 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Приобретение э/э | 2 357 900 | 2 357 900 | 2 357 900 | 2 357 900 | 2 357 900 | 2 357 900 | 2 357 900 | 2 357 900 | 2 357 900 | 2 357 900 |
| Обслуживание 1 УБЗ, год | 175 500 | 178 750 | 185 432 | 195 925 | 210 847 | 231 106 | 258 003 | 293 364 | 339 749 | 400 755 |
| Сальдо по году | -6 367 240 | 2 129 510 | 2 122 828 | 2 112 335 | 2 097 413 | 2 077 154 | 2 050 257 | 2 014 896 | 1 968 511 | 1 907 505 |
| Финансовый результат по годам, млн. руб. без НДС | -6 367 240 | -4 237 730 | -2 114 902 | -2 567 | 2 094 846 | 4 172 001 | 6 222 258 | 8 237 153 | 10 205 664 | 12 113 169 |

Таблица №1. Расчет окупаемости инвестиций в создание зарядной инфраструктуры для общественного электротранспорта (рублей без НДС)

Динамику финансового результата отображена на графике:

График №1. Динамика финансового результата создания и эксплуатации одной ультрабыстрой зарядной станции

Из графика видно, что срок окупаемости проекта составляет 4 года.

- Приложение №5. Сравнение инвестиций на проект по замене автобусов с ДВС на существующем маршруте (Маршрут №618 г. Москвы) на электробусы или троллейбусы.

Протяженность маршрута (туда-обратно) - 16 км.

Количество транспортных средств на маршруте - 5 ед.

Количество циклов одного транспортного средства - 16.

Вариант №1. Внедрение электробусов с ультрабыстрой подзарядкой.

Капитальные затраты:

- приобретение транспортных средств - 62 500 000 руб. без НДС.

- размещение зарядной инфраструктуры:

  - ультрабыстрая зарядная станция  - 11 000 000 руб. без НДС

  - станции переменного тока - 1 500 000руб. без НДС (5 единиц)

Итого 75 000 000 руб. без НДС.

Вариант №2. Внедрение троллейбусов с созданием контактной сети.

Капитальные затраты:

- приобретение транспортных средств - 44 500 000 руб. без НДС.

- создание контактной сети - 450 000 000 руб. без НДС (оценочно по данным проектов в РФ)

Итого 494 500 000 руб. без НДС.

В ходе реализации в Программу могут быть внесены изменения.